DIAGNÓSTICO EXECUTIVO DO ACERVO
E PLANO DE TRABALHO

Programa Integrado de Governança, Serviços e Segurança de TI (SGS / SGSI)

Versão 1.2 — Case conceitual para portfólio profissional

Projeto autoral e conceitual. Diagnósticos, inventários, metas e resultados devem ser interpretados conforme as ressalvas deste documento.

# Natureza, objetivo e limites

Este documento organiza a visão do acervo documental do programa SGS / SGSI e propõe um plano de trabalho para revisar, integrar e preparar seus componentes para apresentação pública como portfólio profissional. Não é um diagnóstico de uma empresa real nem comprova auditoria, implantação, aprovação corporativa, certificação ou conformidade.

O conteúdo original inclui estimativas, referências normativas, afirmações de maturidade e descrições de artefatos. Nesta revisão, afirmações não sustentadas por evidência direta são tratadas como premissas ou pontos a validar. Prazos e etapas são estimativas de planejamento e podem mudar conforme o escopo e as prioridades.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Programa | Programa Integrado de Governança, Serviços e Segurança de TI (SGS / SGSI) |
| Documento | Diagnóstico Executivo do Acervo e Plano de Trabalho |
| Versão | 1.2 — revisão conceitual para portfólio |
| Autor | José Eduardo Moura Cardozo |
| Status | Documento de planejamento conceitual; não aprovado para execução corporativa |
| Finalidade | Organizar a revisão documental, identificar lacunas e orientar a consolidação do acervo. |

# 1. Inventário de referenciais normativos e técnicos

O documento original declara um acervo de 59 fontes normativas e técnicas agrupadas em sete domínios. Como o inventário integral das 59 fontes não está reproduzido nesta peça e sua vigência/aplicabilidade não foi verificada item a item, o total deve ser tratado como uma informação declarada no material de origem, não como inventário auditado.

| Domínio | Referenciais mencionados no original | Relação com os processos |
| --- | --- | --- |
| Gestão de serviços (ITSM) | ISO/IEC 20000-1:2020; ITIL v3/v4; Lean IT | Incidentes, problemas, mudanças, SLM/catálogo e melhoria contínua. |
| Segurança e ciberdefesa | ISO/IEC 27001/27002; ISO/IEC 27005; ISO 27017/27018; CIS Controls | SGSI, mudanças, ativos, segurança de terceiros. |
| Governança e compliance | ISO/IEC 38500; ISO 37001; ISO 37301; LGPD; guias de governança e compliance | Governança, fornecedores, auditoria e análise crítica. |
| Riscos e controles financeiros | COSO; SOX ITGC; ISO 31000; ISO 31004; IEC 31010; ISO 27557 | Riscos, controles, FinOps e avaliação de desempenho. |
| IA e tecnologias emergentes | ISO/IEC 42001; ISO 22989; ISO 23894; NIST AI 100-1 | Governança e riscos de IA, com aplicação transversal quando pertinente. |
| Agilidade, DevOps e processos | The DevOps Handbook; Scrum Guide; PMBOK; Six Sigma; ISO 9001 | Mudanças, causa-raiz, automação e melhoria. |
| Continuidade e operações | ISO 22301 e documentos internos citados no original | Continuidade, recuperação e operação de serviços. |

A lista acima resume as referências citadas no documento original; não é a lista completa de 59 fontes. Edições, nomes oficiais, cláusulas e aplicabilidade precisam de conferência antes de se declarar alinhamento normativo.

# 2. Avaliação do conteúdo e do estado documental

O documento original classifica materiais em camadas executivas/visuais, textos de processos e instrumentos operacionais. Para a versão atual do acervo, a avaliação deve distinguir a existência de arquivos da sua validação técnica, consistência e prontidão para publicação.

| Camada | Estado documental considerado nesta revisão | Trabalho recomendado |
| --- | --- | --- |
| Executiva e visual | O documento original menciona apresentações, Business Case, dashboard e fluxogramas; a completude e a qualidade de cada item devem ser confirmadas no inventário de arquivos. | Inventariar arquivos, versões, conteúdo, autoria e dependências; não presumir qualidade ou prontidão sem revisão. |
| Documento Mestre e roadmap | Existem documentos próprios para arquitetura integrada e roadmap consolidado; ambos estão em processo de revisão conceitual. | Conferir coerência entre escopo, cronogramas, metas, custos, dependências e nomenclatura. |
| Dez documentos de processos | O acervo disponibilizado inclui documentos para os dez processos, além do Documento Mestre e do roadmap. | Revisar individualmente cada documento, preservando conteúdo e rastreando alterações. |
| POPs e instrumentos operacionais | Os manuais incluem procedimentos, tabelas, modelos, anexos e exemplos; seu grau de prontidão varia e precisa de revisão. | Validar clareza, executabilidade, segurança, responsabilidades, métricas e evidências propostas. |
| Rastreabilidade normativa | Há tabelas e referências em diferentes documentos, mas a rastreabilidade integral ainda não está comprovada. | Consolidar uma matriz com fonte, edição, requisito, controle, processo, responsável e evidência esperada. |

Nota de atualização: o documento original afirmava que os textos estendidos dos Projetos 2 a 9 ainda precisavam ser elaborados. Como o acervo atualmente disponibilizado inclui documentos desses processos, essa afirmação não deve ser mantida como situação atual. A existência dos arquivos, contudo, não comprova que estejam tecnicamente validados ou prontos para uso.

# 3. Alinhamento GRC, regulação e controles internos

| Referência citada | Controle ou preocupação descrita no original | Processos relacionados e ressalvas |
| --- | --- | --- |
| SOX — ITGC | Segregação de funções, aprovação prévia de mudanças e rastreabilidade de configuração. | P03 Mudanças e P07 Ativos/CMDB; aplicabilidade depende do contexto da organização. |
| LGPD | Tratamento de incidentes com dados pessoais, segurança, descarte e criptografia. | P06 SGSI e P01 Incidentes; prazos e deveres de comunicação devem ser verificados conforme a regulamentação aplicável. |
| COSO | Avaliação de mudanças que possam impactar controles internos. | P03 Mudanças e P10 Avaliação; a correspondência específica de princípio/controle requer validação. |
| ISO 37001 / ISO 37301 | Due diligence de integridade e compliance de fornecedores. | P08 Fornecedores/BRM; controles dependem de risco e requisitos aplicáveis. |
| CIS Controls | Gestão e resposta a incidentes de cibersegurança. | P01 Incidentes e P05 Continuidade; verificar a edição e o controle exato citados. |
| ISO/IEC 42001 e referências de IA | Avaliação de impacto, governança e riscos de sistemas de IA. | Aplicação transversal conforme uso real de IA; não presumir que todos os processos utilizem IA. |

Esta matriz representa o mapeamento conceitual do documento original. Não é parecer jurídico nem declaração de conformidade. A versão final deverá conferir os textos oficiais, as edições e a aplicabilidade dos requisitos.

# 4. Lacunas e dependências críticas

| Artefato / tema | Lacuna ou risco identificado | Ação proposta |
| --- | --- | --- |
| Documento Mestre — Nível 1 | Necessidade de consistência com os processos, o roadmap e as premissas do case. | Manter como referência integradora e alinhar versões e termos. |
| Documentos dos dez processos — Nível 2 | Possíveis diferenças de profundidade, estrutura, prazos, metas e referências. | Revisar um arquivo por vez; comparar com o Documento Mestre e o roadmap. |
| POPs, políticas e anexos — Nível 3 | Alguns trechos podem soar como normas institucionais aprovadas ou procedimentos já em vigor. | Identificar como modelos propostos e distinguir exemplos de registros reais. |
| Matriz de rastreabilidade | Não há comprovação de mapeamento integral entre todas as fontes, os dez processos e as evidências. | Construir e verificar a matriz após revisão dos documentos de origem. |
| Metas e business case | Valores financeiros e metas aparecem sem memória de cálculo completa no material analisado. | Preservar como simulados até que fórmulas e premissas sejam documentadas. |
| Prazos | Há janelas de 60 dias, 90 dias e 18 meses em documentos diferentes. | Tratar como estimativas de escopos distintos e definir dependências antes de consolidar. |

Os prazos de 60 dias em um processo específico, 90 dias para implantação inicial do programa e 18 meses para evolução/maturação não devem ser automaticamente tratados como contraditórios. É necessário confirmar escopo, início, entregáveis e dependências de cada cronograma.

# 5. Arquitetura documental proposta

| Nível | Componente | Conteúdo esperado |
| --- | --- | --- |
| Nível 1 | Documento Mestre do Programa | Arquitetura integrada, modelo de governança, escopo, dependências, cronograma de referência, indicadores e sustentação. |
| Nível 2 | Dez projetos de processos | Objetivos, escopo, papéis, fluxos, controles, metas, integrações, riscos e critérios de aceite de cada processo. |
| Nível 3 | Manuais e instrumentos operacionais | POPs, modelos de política, formulários, checklists, matrizes e exemplos operacionais. |
| Nível 4 | Materiais executivos e visuais | Apresentações, diagramas, dashboards e infográficos, quando disponíveis e revisados. |

A arquitetura acima é um modelo de organização do portfólio. A quantidade e a maturidade dos materiais devem ser descritas conforme o inventário real, sem afirmar que um item existe ou foi validado quando isso não tiver sido confirmado.

# 6. Plano de trabalho e roadmap de revisão

| Fase | Escopo | Critério de conclusão proposto |
| --- | --- | --- |
| A — Diagnóstico e plano | Inventário do acervo, identificação de lacunas e definição da ordem de revisão. | Inventário rastreável e plano de revisão aprovados pelo autor. |
| B — Documento Mestre | Revisão completa do documento guarda-chuva. | Versão revisada conferida quanto a conteúdo, ressalvas, metas e cronogramas. |
| C — Roadmap integrador | Revisão do sequenciamento das ondas, dependências, gates, custos e RACI. | Coerência com o Documento Mestre e identificação explícita de estimativas. |
| D — Dez processos | Revisão individual dos documentos de processo, um por vez. | Cada arquivo revisado sem perda de conteúdo, com alterações rastreáveis. |
| E — Instrumentos e rastreabilidade | Revisão de POPs, políticas-modelo, anexos, indicadores e referências. | Matriz de rastreabilidade e lista de pendências verificadas; sem alegação de conformidade não comprovada. |
| F — Consolidação para portfólio | Revisão terminológica, metadados, avisos de case conceitual e organização pública. | Acervo organizado e aprovado pelo autor para publicação. |

Os períodos de execução de cada fase não estão definidos neste diagnóstico e deverão ser estimados conforme volume, complexidade e disponibilidade. O roadmap de implantação do programa não é automaticamente o cronograma desta revisão documental.

# 7. Rastreabilidade, nível de certeza e governança do método

## Fatos documentais observáveis

O documento original apresenta sete domínios de referência e declara um inventário de 59 fontes.

O acervo disponibilizado nesta conversa contém um Documento Mestre, um roadmap consolidado, um diagnóstico executivo e documentos correspondentes aos dez processos.

Os documentos incluem metas, cronogramas, modelos de responsabilidade, tabelas de risco, anexos e referências técnicas que ainda precisam de revisão individual.

## Premissas e inferências

Os valores de R$ 320.000,00, ROI de 240%, VPL de R$ 680.000,00 e economia anual de R$ 160.000,00 são premissas simuladas mencionadas nos documentos; não foram validados por memória de cálculo.

A maturidade descrita em matrizes é cenário hipotético quando não há organização identificada e evidências verificáveis.

A presença de documentos no acervo não demonstra sua aprovação, adoção, implementação ou conformidade.

## Pontos de validação

Inventário integral e exato das 59 fontes, incluindo edição, título oficial e aplicabilidade.

Consistência entre o Documento Mestre, o roadmap, os dez processos e os instrumentos operacionais.

Definições e fórmulas de metas e indicadores, premissas financeiras e critérios de aceite.

Identificação de exemplos, nomes de sistemas, IDs, datas e evidências que possam ser confundidos com registros reais.

Adequação da linguagem pública e remoção de alegações de aprovação, execução, auditoria ou certificação que não tenham ocorrido.

# Premissas transversais do case

O programa é autoral e conceitual, destinado a demonstrar uma abordagem de governança, serviços e segurança de TI.

Os cenários organizacionais, diagnósticos, valores financeiros, metas, resultados e prazos são simulados ou estimados.

Os 90 dias representam uma janela inicial ilustrativa; o horizonte de 18 meses representa evolução e maturação. Os prazos podem mudar conforme o cenário.

Referências normativas são pontos de partida para análise, não comprovação de conformidade ou certificação.

Os documentos originais devem ser preservados para permitir comparação e rastreabilidade das revisões.

# Registro das principais alterações desta versão

| Tema | Tratamento aplicado |
| --- | --- |
| Identidade | Removida a apresentação como edição corporativa Enterprise e como documento confidencial oficial; identificado como case conceitual. |
| Inventário normativo | As 59 fontes são descritas como quantidade declarada no original, sem alegar verificação integral. |
| Estado dos documentos | Corrigida a afirmação desatualizada de que os Projetos 2 a 9 ainda não possuem documentos Word; a existência não equivale a validação. |
| Conformidade | Matrizes regulatórias são tratadas como mapeamento conceitual sujeito a validação. |
| Prazos | Diferenciados cronogramas de processos, implantação inicial e evolução do programa. |
| Plano de trabalho | Reorganizado para corresponder ao acervo atual e à revisão documental sequencial. |