PROGRAMA INTEGRADO DE GOVERNANÇA,
SERVIÇOS E SEGURANÇA DE TI (SGS / SGSI)

DOCUMENTO MESTRE — ARQUITETURA, OPERAÇÃO E CONTROLES (NÍVEL 1)

Versão 1.1 — Case conceitual para portfólio profissional

Projeto autoral e conceitual. Não representa implantação, aprovação ou certificação empresarial real.

# Natureza e finalidade do documento

Este documento integra um projeto autoral e conceitual desenvolvido para demonstrar uma abordagem integrada de Governança de TI, Gestão de Serviços, Gestão de Riscos, Controles e Segurança da Informação. O cenário, as estruturas organizacionais, os diagnósticos, as metas, os indicadores, os investimentos e os resultados financeiros são simulados para fins demonstrativos.

As estimativas de prazo são referenciais de planejamento, não compromissos de execução. O plano considera uma implantação inicial ilustrativa de 90 dias e um horizonte de até 18 meses para evolução e maturação do programa. Os períodos podem mudar conforme diagnóstico, escopo, riscos, dependências, recursos, prioridades e condições de uma organização real.

Os referenciais normativos e metodológicos citados são pontos de referência para desenho do modelo. Sua menção não comprova conformidade, certificação, implementação ou validação formal. Qualquer aplicação real requer avaliação de aplicabilidade e validação por profissionais e instâncias competentes.

# Capítulo 1 — Identificação, controle documental e histórico de revisões

O Documento Mestre apresenta a arquitetura de referência do programa SGS / SGSI e organiza as propostas de governança, gestão de serviços, riscos, controles e segurança da informação. Em uma organização real, sua adoção como documento normativo dependeria de análise, adaptação e aprovação pelas instâncias competentes.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Título | Programa Integrado de Governança, Serviços e Segurança de TI (SGS / SGSI) |
| Documento | Documento Mestre — Arquitetura, Operação e Controles (Nível 1) |
| Versão | 1.1 — revisão conceitual para portfólio |
| Autor | José Eduardo Moura Cardozo |
| Status | Documento conceitual em desenvolvimento; não aprovado como norma corporativa |
| Uso previsto | Demonstração de arquitetura e modelo de referência; adaptação necessária antes de uso real |

| Versão | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Estrutura conceitual inicial do programa, com vinte capítulos e premissas demonstrativas. | Versão original do case |
| 1.1 | Revisão de transparência sobre natureza simulada, estimativas, status documental e cronogramas. | Versão revisada para portfólio |

O histórico registra revisões do próprio case. Não representa aprovação por CIO, CISO, conselho, comitê, auditoria ou organização externa. Em uma implantação real, o controle de versões, a distribuição e as aprovações devem seguir os procedimentos documentais da organização.

# Capítulo 2 — Sumário executivo do programa

O Programa Integrado de Governança, Serviços e Segurança de TI responde, em caráter conceitual, a desafios frequentes em organizações dependentes de tecnologia: alinhamento entre TI e negócio, qualidade dos serviços, ameaças cibernéticas, requisitos regulatórios, continuidade operacional e eficiência financeira.

## Cenário financeiro simulado

Investimento total estimado: R$ 320.000,00, composto por R$ 180.000,00 de CAPEX para ferramentas e licenças e R$ 140.000,00 de OPEX para consultoria, treinamento e auditoria.

Retorno financeiro projetado no cenário original: ROI de 240% em três anos, payback de 14 meses e VPL de R$ 680.000,00.

Otimização de custos em nuvem: economia recorrente estimada de R$ 160.000,00 por ano, associada a iniciativas de FinOps.

Todos os valores acima são premissas simuladas do case, mantidas a partir do documento original e ainda não validadas por memória de cálculo. A validação exigiria premissas explícitas, fluxo de caixa, custos de implantação e operação, horizonte de análise e método de cálculo reproduzível.

O programa busca reduzir a exposição a riscos regulatórios, cibernéticos e operacionais, fortalecer a continuidade dos serviços e apoiar o atendimento de requisitos aplicáveis. A existência do programa, isoladamente, não garante eliminação de riscos, multas, interrupções ou apontamentos de auditoria.

# Capítulo 3 — Contexto organizacional, justificativa e objetivos estratégicos

O cenário hipotético considera uma organização em que a ausência ou a baixa maturidade de práticas integradas de governança e gestão de serviços pode contribuir para indicadores desconectados da experiência do negócio, aquisições não coordenadas de software (Shadow IT) e vulnerabilidades de segurança. Essas condições são premissas do case, não achados de diagnóstico de uma organização real.

## Objetivos estratégicos propostos

Alinhamento estratégico bidirecional: vincular investimentos e iniciativas tecnológicas a objetivos de negócio mensuráveis.

Qualidade e disponibilidade: propor como referências iniciais o cumprimento de SLAs de pelo menos 95% e FCR de pelo menos 70%, sujeitos a definição de escopo e linha de base.

Segurança e resiliência: estruturar um SGSI inspirado na ISO/IEC 27001 e estabelecer processos de avaliação e resposta a incidentes e de atendimento aos requisitos legais aplicáveis, sem presumir certificação.

As metas são propostas ilustrativas. Sua adoção depende de baseline, capacidade operacional, criticidade dos serviços, expectativas das partes interessadas e validação das áreas responsáveis.

# Capítulo 4 — Escopo, premissas, restrições e exclusões do programa

O escopo conceitual abrange ativos, processos, pessoas e fornecedores associados à operação tecnológica.

Inclusões propostas: infraestrutura on-premises e multicloud; sistemas ERP/CRM; APIs; esteiras de desenvolvimento CI/CD; processos de atendimento N1, N2 e N3; contratos de terceiros; dispositivos de usuário final.

Premissas: patrocínio executivo, envolvimento das partes interessadas e disponibilidade de recursos a confirmar no cenário de aplicação.

Restrição ilustrativa: implantação inicial dos controles prioritários em 90 dias, sem paralisação indevida das operações correntes. Esse prazo é uma estimativa do case e pode ser revisto.

Exclusões: manutenção física de instalações prediais não conectadas à TI e desenvolvimento de código customizado para negócios de terceiros, salvo redefinição formal do escopo.

Os limites deverão ser validados e documentados antes de qualquer implantação real.

# Capítulo 5 — Princípios metodológicos e referencial normativo

O modelo combina referenciais de governança, serviços, segurança, riscos, compliance, inteligência artificial, agilidade e continuidade. A versão original menciona um acervo de 59 fontes, mas não apresenta neste capítulo a lista integral das 59 fontes; por isso, esse total não é tratado aqui como inventário verificado.

| Domínio | Referenciais mencionados no original | Aplicação proposta |
| --- | --- | --- |
| Governança executiva | ISO/IEC 38500; COBIT 5 | Avaliação, direcionamento, monitoramento e alçadas de decisão. |
| Gestão de serviços | ISO/IEC 20000-1; ITIL v4 / v3 | Incidentes, mudanças, níveis de serviço e catálogo. |
| Segurança e privacidade | ISO/IEC 27001:2022; ISO/IEC 27002; LGPD | SGSI, controles de segurança, declaração de aplicabilidade e privacidade. |
| Riscos e controles | ISO 31000; ISO/IEC 27005; COSO 2013; SOX | Avaliação de riscos, controles internos e auditoria, conforme aplicabilidade. |
| Compliance e antissuborno | ISO 37001; ISO 37301 | Due diligence de fornecedores e práticas de compliance. |
| Governança de IA | ISO/IEC 42001; ISO 22989; NIST AI 100-1 (referência citada no original) | Avaliação de riscos, governança e uso responsável de sistemas de IA. |
| Agilidade e continuidade | The DevOps Handbook; ISO 22301 | Integração de mudanças, entrega de serviços e continuidade. |

As referências foram mantidas como citadas no original, com normalização editorial pontual. Edição, título oficial, vigência, cláusulas e aplicabilidade precisam de verificação específica antes de uso normativo. A citação de um referencial não equivale a conformidade ou certificação.

# Capítulo 6 — Modelo de diagnóstico organizacional e avaliação de maturidade

O case utiliza uma escala de capacidade de processos de 0 a 5, atribuída no original ao COBIT 5 / ISO/IEC 15504 (PAM). A correspondência exata entre escala, modelo de avaliação e referencial deve ser confirmada na etapa de validação metodológica.

| Nível | Descrição conceitual preservada |
| --- | --- |
| 0 — Incompleto | O processo não é realizado ou falha em atingir seu objetivo básico. |
| 1 — Executado | O processo atinge seu propósito por meio de atividades ad hoc e informais. |
| 2 — Gerenciado | O processo é planejado, monitorado e ajustado, produzindo produtos de trabalho definidos. |
| 3 — Estabelecido | O processo é padronizado e documentado com base em diretrizes formais. |
| 4 — Previsível | O processo opera dentro de limites definidos, com medição quantitativa e controle. |
| 5 — Otimizado | O processo é continuamente melhorado para atender aos objetivos estratégicos futuros. |

A escala é uma referência de trabalho do case. Uma avaliação real requer método definido, critérios, evidências, entrevistas e validação dos resultados.

# Capítulo 7 — Roteiro de entrevistas, levantamento de processos e evidências

O modelo propõe coleta de informações por triangulação de fontes:

Entrevistas qualitativas com liderança executiva, gestores de negócio, analistas N1/N2/N3, segurança e auditoria.

Análise documental de políticas vigentes, contratos e SLAs, registros de Service Desk e atas de fóruns de mudanças.

Inspeção e observação da operação, simulação de incidentes críticos e verificação de itens de configuração na CMDB, quando autorizadas.

Em aplicação real, a coleta deve observar autorização, confidencialidade, minimização de dados, rastreabilidade e proteção de informações pessoais e corporativas.

# Capítulo 8 — Avaliação de riscos corporativos e matriz de lacunas

A proposta prevê identificar e avaliar riscos por probabilidade e impacto, utilizando referências de gestão de riscos e segurança da informação. A tabela abaixo reproduz o cenário de maturidade hipotético apresentado no original; não é diagnóstico de empresa real nem resultado de auditoria.

| Área de processo | Maturidade atual simulada | Maturidade-alvo proposta | Lacuna ilustrativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestão de Incidentes | Nível 1 — Informal | Nível 3 — Estabelecido | Ausência hipotética de classificação P1 e sala de crise. |
| Gestão de Mudanças | Nível 0 — Inexistente | Nível 3 — Estabelecido | Alterações em produção sem fórum formal de avaliação, no cenário simulado. |
| Segurança (SGSI) | Nível 1 — Parcial | Nível 4 — Previsível | Ausência hipotética de SoA, SIEM e formalização de papéis. |
| Ativos e CMDB | Nível 1 — Planilhas | Nível 3 — Estabelecido | Licenças e itens de configuração potencialmente não mapeados. |
| Continuidade (ITSCM) | Nível 0 — Sem BIA | Nível 3 — Estabelecido | Ausência hipotética de testes de RTO/RPO e DRP. |

As classificações e lacunas são exemplos para demonstrar o método. Não devem ser divulgadas ou reutilizadas como constatações sobre uma organização sem levantamento e evidências.

# Capítulo 9 — Modelo operacional e arquitetura de governança de TI

O modelo propõe distinguir governança e gestão, tomando como referência a separação entre avaliar, direcionar e monitorar e as atividades de planejar, construir, executar e monitorar serviços.

Governança (EDM — Evaluate, Direct, Monitor): avaliação do contexto, direcionamento de estratégias e investimentos e monitoramento do desempenho e da conformidade.

Gestão (PBRM, conforme nomenclatura do original): planejamento, construção, execução e monitoramento dos serviços de TI.

A nomenclatura e o mapeamento dos modelos devem ser validados contra a edição aplicável do referencial escolhido antes de uso formal. Papéis e alçadas dependem da estrutura de cada organização.

# Capítulo 10 — Arquitetura integrada dos dez processos-base

01. Gestão de Incidentes: Restaurar serviços rapidamente e conter impactos. A referência original inclui SLA P1 ≤ 2 horas; o relógio e o objetivo exato precisam ser definidos.

02. Gestão de Problemas e KEDB: Investigar causas-raiz (RCA), registrar erros conhecidos e reduzir reincidências.

03. Gestão de Mudanças e Liberações: Avaliar riscos de alterações e estabelecer fluxo de autorização e controle de mudanças.

04. Gestão de SLM e Catálogo: Definir acordos de nível de serviço e disponibilizar catálogo de serviços.

05. Gestão de Continuidade (ITSCM): Planejar recuperação de desastres; o original propõe RTO < 2 horas e RPO < 15 minutos como metas simuladas.

06. Segurança da Informação (SGSI): Gerir acessos, criptografia, PAM, SIEM e requisitos de segurança e privacidade aplicáveis.

07. Gestão de Ativos (ITAM) e CMDB: Mapear ativos, licenças e itens de configuração.

08. Gestão de Fornecedores e BRM: Gerir relacionamento, due diligence e desempenho contratual.

09. Demanda, Capacidade e FinOps: Gerir demanda, capacidade, custos e otimização de recursos em nuvem.

10. Desempenho, Auditoria e CSI: Acompanhar indicadores, auditorias e melhoria contínua por PDCA.

Os dez processos formam uma arquitetura proposta. Metas específicas, controles, ferramentas e referências devem ser detalhados nos documentos de cada processo e validados quanto à consistência.

# Capítulo 11 — Papéis, responsabilidades, fóruns e alçadas de decisão

O documento propõe distribuir responsabilidades de controle por três linhas de atuação:

1ª linha — operação e equipes N1/N2/N3: execução das atividades e controles operacionais diários.

2ª linha — risco, compliance e segurança: orientação, supervisão e acompanhamento de riscos e conformidade.

3ª linha — auditoria interna: avaliação independente e objetiva da governança e dos controles.

A terminologia e a distribuição de responsabilidades devem ser ajustadas ao modelo de Três Linhas adotado pela organização e não implicam que esses papéis estejam constituídos no case.

# Capítulo 12 — Método de implantação e fases do programa

O case propõe uma implantação inicial ilustrativa de 90 dias, dividida em cinco fases. Esse prazo é uma estimativa de planejamento, não uma garantia de execução. Pode ser alterado conforme diagnóstico, criticidade, dependências, recursos, contratação de ferramentas e prioridades.

| Fase | Período indicativo | Atividades propostas |
| --- | --- | --- |
| 1 — Diagnóstico e alinhamento | Dias 1–15 | Entrevistas, levantamento documental, validação de escopo e elaboração do business case e termo de abertura. |
| 2 — Fundação de governança | Dias 16–30 | Desenho de políticas, fóruns de mudança e estrutura inicial do catálogo de serviços. |
| 3 — Controles ITSM e SGSI | Dias 31–60 | Configuração inicial de ITSM, controles de acesso privilegiado, SIEM e CMDB, conforme viabilidade. |
| 4 — Capacitação e FinOps | Dias 61–75 | Treinamento, simulação de incidente crítico, testes de continuidade e avaliação de custos de nuvem. |
| 5 — Go-live e transição para PDCA | Dias 76–90 | Operação assistida, verificação inicial dos controles e transferência de responsabilidades, se os critérios forem atendidos. |

A execução em 90 dias pode exigir priorização e entrega por etapas. A entrada em operação de ferramentas, testes de continuidade, controles de segurança e auditoria depende de escopo, recursos, maturidade e critérios de aceite definidos. Não se presume que todas as capacidades estejam plenamente implementadas ao fim do período.

# Capítulo 13 — Roadmap, priorização e gestão de dependências

A priorização proposta considera valor de negócio, risco, urgência, complexidade e esforço. O documento original destaca dependências entre CMDB, mudanças e incidentes graves; essa relação deve ser detalhada conforme a arquitetura e as prioridades do cenário.

O horizonte de até 18 meses representa a evolução e a maturação progressiva do programa após e em paralelo à implantação inicial. As ondas, dependências, marcos e critérios de aceite são estimativas e devem ser consolidados com o roadmap integrador. Os 90 dias não substituem o horizonte de 18 meses: representam uma janela inicial proposta.

# Capítulo 14 — Planejamento de recursos, competências, custos e cronograma

O cenário financeiro original apresenta a seguinte distribuição simulada:

| Categoria | Tipo | Investimento estimado | Destinação proposta |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferramentas e licenças | CAPEX | R$ 180.000,00 | ITSM, PAM, SIEM e scanners de segurança. |
| Consultoria especializada | OPEX | R$ 100.000,00 | Desenho de processos, parametrização e auditoria inicial. |
| Treinamento e certificação | OPEX | R$ 40.000,00 | Capacitação em ITIL, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000. |
| Total | Investimento | R$ 320.000,00 | Cenário original; ROI e payback permanecem não validados. |

Os valores foram preservados do original. A soma das categorias é consistente com o total de R$ 320.000,00. As projeções de ROI, payback e VPL não foram recalculadas e precisam de memória de cálculo para validação. A classificação contábil de cada item como CAPEX ou OPEX deve ser confirmada conforme política financeira aplicável.

# Capítulo 15 — Gestão de riscos do programa, mudança organizacional e comunicação

O case propõe tratar riscos de implantação e resistência à formalização de processos por meio de gestão da mudança organizacional, comunicação transparente e envolvimento das áreas afetadas. O modelo de Kotter em oito passos é citado como referência possível, não como método já aplicado ou validado.

O plano de comunicação real deve definir públicos, mensagens, canais, frequência, responsáveis, mecanismos de feedback e tratamento de impactos.

# Capítulo 16 — Implantação, testes, transição e estabilização

O modelo prevê testes antes da transição, incluindo testes de carga ou estresse quando apropriados, exercícios de resposta a incidentes, testes de failover e recuperação de desastres e validação de fluxos na ferramenta ITSM.

Exercícios como Red Team devem ser autorizados, delimitados e conduzidos por profissionais competentes. A homologação deve depender de critérios de aceite, resultados documentados, riscos residuais e aprovação das partes responsáveis.

# Capítulo 17 — Indicadores, monitoramento, auditoria e critérios de aceite

| Indicador proposto | Meta original do case | Observações para validação |
| --- | --- | --- |
| Cumprimento de SLA de incidentes | ≥ 95% | Definir serviços, prioridades, relógio, exclusões e janela de medição. |
| Sucesso de mudanças | ≥ 95% | Definir mudança bem-sucedida, incidente associado e rollback dentro de período de observação. |
| First Contact Resolution (FCR) | ≥ 70% | Definir denominador, elegibilidade, reaberturas e critérios de resolução no primeiro contato. |
| Eficácia de segurança | Zero incidentes graves não contidos dentro da janela de 72h | A formulação original é ambígua; diferenciar contenção operacional de prazos legais de comunicação ou notificação. |

As metas são valores propostos, não resultados medidos. Cada indicador deverá ter fórmula, fonte, periodicidade, responsável, linha de base, critérios de exceção e plano de tratamento de desvios. Prazos legais devem ser verificados conforme o requisito e o contexto aplicáveis.

# Capítulo 18 — Sustentação, governança do método e melhoria contínua

A melhoria contínua é proposta por meio de um Registro de Melhoria Contínua (CIR — Continual Improvement Register), no qual oportunidades identificadas em auditorias, análises pós-incidente e avaliações de desempenho são registradas, priorizadas e acompanhadas por ciclos PDCA.

A efetividade depende de responsáveis, critérios de prioridade, prazos, evidências de conclusão e verificação dos benefícios obtidos.

# Capítulo 19 — Gestão documental e governança do próprio método

O programa propõe controle de documentos, revisão de versões, identificação de responsáveis e manutenção de registros. Referenciais de gestão da qualidade e segurança da informação podem apoiar o desenho, conforme sua aplicabilidade.

A revisão anual citada no original é uma proposta de periodicidade, não uma obrigação universal. A frequência deve considerar criticidade, mudanças relevantes, requisitos aplicáveis e políticas da organização.

# Capítulo 20 — Anexos, matrizes de rastreabilidade e referências técnicas

A matriz de rastreabilidade proposta relaciona requisitos, controles e evidências esperadas. Os exemplos abaixo foram preservados conceitualmente do original; a referência normativa exata e a correspondência de cada requisito devem ser verificadas antes de utilização formal.

| Referência citada no original | Controle proposto | Evidência esperada |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 20000-1, item 8.6.1 | Fluxo de incidentes P1 | Registro de crise e log de ITSM. |
| ISO/IEC 27001, item 6.1.2 | Matriz de avaliação de riscos (RCSA) | Relatório de avaliação de riscos. |
| ISO/IEC 27002, controle 8.32 | Avaliação e autorização de mudanças | Registro de requisição de mudança e decisão. |
| COBIT 5, domínio MEA02 | Monitoramento e avaliação de controles | Relatório de avaliação ou auditoria. |

A matriz é ilustrativa e não constitui evidência de conformidade. A verificação deverá confirmar a edição do referencial, a redação do requisito, a aplicabilidade, o controle correspondente e a suficiência da evidência.

# Premissas transversais e limitações do case

O documento é um projeto autoral e conceitual, elaborado para demonstrar um modelo de referência.

Os diagnósticos, níveis de maturidade, custos, retornos, economias, metas, prazos e resultados são simulados ou estimados.

O prazo inicial de 90 dias e o horizonte de evolução de 18 meses são estimativas e podem mudar conforme o cenário.

Não há afirmação de implantação, aprovação corporativa, auditoria concluída, conformidade integral ou certificação.

Referências normativas devem ser conferidas quanto a edição, aplicabilidade e correspondência antes de uso formal.

Os originais devem ser mantidos separados desta versão revisada para permitir rastreabilidade das alterações.

# Registro de decisões editoriais desta versão

| Tema | Tratamento aplicado nesta versão |
| --- | --- |
| Natureza do documento | Identificado como case autoral e conceitual para portfólio. |
| Aprovações e histórico | Removidas afirmações de aprovação corporativa efetiva; mantido controle de versão do próprio case. |
| Valores e metas | Valores originais preservados como premissas simuladas; não foram recalculados. |
| Cronogramas | 90 dias descritos como implantação inicial estimada; até 18 meses como horizonte de evolução e maturação. |
| Normas e frameworks | Referências preservadas como citadas; indicada necessidade de validação específica. |
| Conteúdo técnico | Estrutura de vinte capítulos e arquitetura dos dez processos preservadas, com reformulação editorial e contextualização. |