PROJETO 05: GESTÃO DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE TI (ITSCM) E PRONTIDÃO DE TIC PARA A CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS (DRP / BCP)

NOTA DE CONTEXTO — CASE SIMULADO: criticidades Tier, metas de RTO/RPO, percentuais de cobertura, resultados de testes, arquitetura, papéis, controles e cronogramas são propostas ou exemplos ilustrativos. Não representam BIA aprovada, capacidade comprovada de recuperação, teste executado, aprovação, auditoria ou certificação real. Validar com os donos de negócio e equipes técnicas antes de uso.

Modelo conceitual integrado para BIA, Planos de Recuperação e Contingência (DRP/BCP), testes de failover, RTO/RPO e sustentação de continuidade

DIRETRIZ CORPORATIVA EXECUTIVA: Este manual estabelece a arquitetura completa de Gestão de Continuidade de Serviços de TI (ITSCM) e Prontidão de TIC para a Continuidade de Negócios (DRP/BCP). Projetado para empresas de médio e grande porte, fornece uma metodologia estruturada em 23 capítulos e 5 anexos operacionais prontos para implementação direta, garantindo que os serviços críticos de TIC sejam recuperados dentro dos limites de RTO e RPO acordados com o negócio em cenários de indisponibilidade grave ou falha sistêmica.

1. Identificação, Controle Documental e Histórico de Revisões

Este documento apresenta um modelo conceitual de referência para gestão de continuidade de serviços de TI (ITSCM) e prontidão de TIC para continuidade de negócios. Não constitui norma institucional vigente nem comprova aprovação, implantação ou validação real; sua adoção depende de análise e aprovação formal da organização.

| Campo / Item | Informação / Especificação | Campo / Item | Informação / Especificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Código do Documento | MAN-ITSCM-005 | Versão Oficial | v2.1 — revisão editorial do case simulado |
| Título do Processo | Gestão de Continuidade de TI & DRP | Classificação | Case simulado / Modelo conceitual |
| Gestor do Processo | Papel proposto — validar na organização | Aprovador Executivo ¦ A definir após validação organizacional | A definir pela organização |
| Data de Publicação | 14/10/2026 | Próxima Revisão | 14/10/2027 |

2. Sumário Executivo

A dependência crítica das operações de negócio em relação aos ecossistemas digitais exige uma estratégia ininterrupta de resiliência e prontidão tecnológica. A indisponibilidade não planejada de sistemas core — motivada por eventos imprevistos, falhas de infraestrutura cloud/on-premise ou incidentes graves de segurança cibernética — resulta em perdas financeiras diretas, sanções regulatórias severas (LGPD, BACEN, CVM) e danos à reputação corporativa.

O Programa de Gestão de Continuidade de Serviços de TI (ITSCM - IT Service Continuity Management) alinha a capacidade tecnológica à estratégia de Continuidade de Negócios da organização (GCN / BCP - Business Continuity Plan). Fundamentado nas normas ABNT NBR ISO 22301:2020, ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020 (Cláusulas 8.7.2 e 8.7.3), ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.5.29 e A.5.30) e no domínio COBIT 5 (DSS04), este manual formaliza os métodos de Análise de Impacto no Negócio (BIA), elaboração e execução de Planos de Recuperação (DRP), testes periódicos de failover e prontidão tecnológica.

3. Objetivos e Resultados Esperados

O processo de ITSCM visa garantir que os serviços de TIC críticos sejam mantidos ou restaurados dentro de prazos e níveis de serviço aceitáveis pelo negócio após a ocorrência de uma interrupção grave. Os resultados quantitativos e qualitativos esperados incluem:

Resiliência Operacional Garantida: Garantir que 100% dos serviços de TIC classificados como Críticos (Tier 1) possuam ambiente de contingência e Plano de Recuperação (DRP) testado e validado.

Aderência Estrita a RTO e RPO: Assegurar que o Tempo Máximo de Indisponibilidade Tolerável (RTO - Recovery Time Objective) e a Perda Máxima de Dados Tolerável (RPO - Recovery Point Objective) definidos no BIA sejam estritamente respeitados em testes e eventos reais.

Taxa de Sucesso em Exercícios Simulados: Atingir índice mínimo de 95% de sucesso em testes anuais de failover/failback sem degradação não planejada de dados.

Conformidade Normativa e Regulatória: Atender integralmente às exigências de órgãos reguladores, auditorias internas/externas, SOX (ITGC Continuity Controls) e requisitos de proteção de dados da LGPD.

Redução do Tempo de Resposta em Crises (MTTD/MTTR): Estabelecer tempos de ativação da estrutura de crise e declaração formal de contingência em até 30 minutos após a constatação da indisponibilidade grave.

4. Escopo, Limites, Premissas e Exclusões

O escopo deste programa engloba toda a arquitetura tecnológica que suporta os processos de negócio da organização, cobrindo ambientes On-Premise, Data Centers terceirizados, infraestruturas Multi-Cloud (AWS, Azure, Google Cloud), redes de telecomunicação, links de dados, aplicações SaaS/ERP, bancos de dados e estações de trabalho críticas.

4.1. Premissas do Programa

1. Os requisitos de continuidade de TI derivam diretamente da Análise de Impacto no Negócio (BIA) corporativa.
2. A Alta Direção garante a alocação de recursos financeiros e tecnológicos para manter ambientes de contingência redundantes.
3. Todos os fornecedores críticos de TIC (SaaS, Cloud, Links) possuem compromissos contratuais de RTO/RPO compatíveis com os SLAs de continuidade da empresa.

4.2. Exclusões do Escopo

Estão excluídos do escopo de TI os aspectos de continuidade predial/física de instalações administrativas não tecnológicas (cobertos pelo Plano de Continuidade de Negócios - BCP Geral), bem como sistemas secundários não críticos (Tier 3) que não possuem impacto direto na operação financeira ou regulatória da empresa.

5. Referências Normativas e Requisitos Aplicáveis

O desenho metodológico cita as seguintes normas e referências como base de trabalho. Verificar edição, aplicabilidade e correspondência exata de cláusulas/controles antes de uso normativo, contratual ou de auditoria:

| Norma / Framework | Item / Cláusula de Referência | Aplicação Prática no ITSM / DRP |
| --- | --- | --- |
| ABNT NBR ISO 22301:2020 | Cláusulas 8.2, 8.4 e 8.5 | Sistemas de Gestão de Continuidade de Negócios (BIA, Estratégias e Planos). |
| ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020 | Cláusula 8.7.2 e 8.7.3 | Gestão de Continuidade e Disponibilidade de Serviços de TI. |
| ISO/IEC 27001:2022 / 27002:2022 | Controles A.5.29, A.5.30 e A.8.14 | Prontidão de TIC para Continuidade de Negócios, Redundância e Backup. |
| COBIT 5 / COBIT 2019 | Domínio DSS04 (Manage Continuity) | Manutenção de planos de continuidade, testes e treinamento de resiliência. |
| Controles Internos SOX & LGPD | ITGC Continuity & Art. 46 LGPD | Garantia de salvaguarda de dados financeiros, pessoais e evidências auditáveis. |

6. Fundamentos, Terminologia e Arquitetura Conceitual

A perfeita compreensão dos conceitos de continuidade é indispensável para a execução eficiente dos procedimentos de contingência:

BIA (Business Impact Analysis): Processo sistemático de análise dos impactos financeiros, operacionais e reputacionais resultantes da interrupção de processos de negócio, estabelecendo as necessidades de recuperação de TI.

RTO (Recovery Time Objective): Tempo limite tolerável entre o momento da interrupção do serviço de TIC e seu restabelecimento operacional mínimo no ambiente de contingência.

RPO (Recovery Point Objective): Volume máximo de perda de dados tolerável medido em tempo (ex: no máximo 15 minutos de transações perdidas entre o último backup/réplica e o evento de parada).

MTPD (Maximum Tolerable Period of Disruption): Tempo máximo que a organização consegue suportar a interrupção de um processo antes que a viabilidade do negócio seja comprometida.

DRP (Disaster Recovery Plan): Conjunto formal de procedimentos técnicos instrucionais para recuperar infraestruturas, sistemas, bancos de dados e redes após um evento imprevisto.

Failover: Mecanismo automatizado ou manual de comutação da operação do site principal (Primary Site) para o ambiente de contingência (Secondary/DR Site).

Failback: Processo de retorno da operação do ambiente de contingência para o ambiente primário após sua completa restauração e validação.

7. Diagnóstico da Situação Atual e Análise de Impacto no Negócio (BIA)

A Análise de Impacto no Negócio (BIA) constitui a pedra angular do programa de ITSCM. Todos os serviços de TI listados no Catálogo de Serviços devem ser submetidos à avaliação periódica de criticidade, classificando os ativos nas seguintes categorias:

| Tier / Criticidade | Descrição do Impacto no Negócio | RTO Alvo | RPO Alvo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 - Crítico (Mission Critical) | Paralisação imediata do faturamento, risco à operação crítica ou sanção regulatória grave. | RTO ≤ 2 Horas | RPO ≤ 15 Minutos (Zero Perda em HA) |
| Tier 2 - Alto (Business Critical) | Impacto operacional e financeiro relevante em poucas horas sem alternativa manual. | RTO ≤ 8 Horas | RPO ≤ 1 Hora |
| Tier 3 - Médio (Important) | Impacto operacional moderado; existem contornos manuais temporários por 24-48h. | RTO ≤ 24 Horas | RPO ≤ 24 Horas (Backup Diário) |
| Tier 4 - Baixo (Non-Critical) | Sistemas administrativos sem impacto direto no cliente ou faturamento. | RTO ≤ 72 Horas | RPO ≤ 48 Horas |

8. Requisitos de Prontidão e Modelo Operacional Desejado

O modelo operacional de ITSCM adota uma abordagem de resiliência ativa em três eixos integrados: Prevenção & Blindagem, Resposta Inicial & Failover, e Restabelecimento Normal (Failback).

Para sistemas Tier 1, o modelo exige arquiteturas Multi-Region ou Multi-Cloud Ativo-Passivo com replicação contínua de dados em nível de storage/database, além de isolamento lógico imutável (Air-Gapped Backup) para proteção de dados corporativos sensíveis.

9. Papéis, Responsabilidades e Matriz RACI do Comitê de Crise

A gestão de um evento crítico exige uma estrutura de comando clara, eliminando ambiguidades no momento da declaração de contingência. A Matriz RACI abaixo estabelece as responsabilidades da Estrutura de Continuidade:

| Atividade / Etapa do ITSCM | CIO / Board | Gestor ITSCM | Incident Cmdr | Equipe DRP/N3 | CISO / DPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação da Política e BIA Corporativo | A | R | C | C | C |
| Elaboração e Atualização dos DRPs | I | A | R | R | C |
| Declaração Formal de Contingência / Crise | A | C | R | I | C |
| Execução do Failover Técnico (DRP) | I | A | C | R | C |
| Comunicação Externa e Reguladores | A | I | C | I | R |
| Condução de Testes de Simulados (DR) | I | A | R | R | C |

10. Fluxo Detalhado do Processo de Continuidade de TI

O ciclo de vida da resposta a emergências e recuperação de desastres percorre 6 fases sequenciais estritamente alinhadas à ISO 22301:

Fase 1 - Detecção e Escalamento Inicial (0 a 15 min): Identificação do evento de indisponibilidade grave pelo monitoramento NOC/SOC e notificação do Incident Commander.

Fase 2 - Avaliação de Impacto e Invocação da Crise (15 a 30 min): Verificação se a falha excede a capacidade de resolução da Gestão de Incidentes P1 e declaração formal de contingência.

Fase 3 - Execução do Failover (Conforme RTO): Ativação do DRP técnico, redirecionamento do tráfego de rede (DNS/Load Balancer) e disponibilização do ambiente secundário.

Fase 4 - Operação em Contingência: Sustentação dos serviços críticos no ambiente de DR com monitoramento intensivo do RPO e integridade dos dados.

Fase 5 - Sincronização e Failback: Restauração do ambiente primário, sincronização delta de dados e comutação controlada de retorno.

Fase 6 - Análise Pós-Evento e Encerramento: Elaboração do Relatório do Evento de Continuidade, Lições Aprendidas e atualização do DRP/BIA.

11. Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) no Padrão dos 20 Itens

Para assegurar execução impecável durante situações de alto estresse operacional, os procedimentos de continuidade são documentados no padrão de 20 itens obrigatórios:

POP-ITSCM-001 — Condução da Análise de Impacto no Negócio (BIA - Business Impact Analysis)

| 1. Identificador & Nome | POP-ITSCM-001: Condução da Análise de Impacto no Negócio (BIA - Business Impact Analysis) |
| --- | --- |
| 2. Objetivo do POP | Mapear a criticidade dos serviços de TI, quantificar impactos financeiros/operacionais e determinar RTO, RPO e MTPD. |
| 3. Responsável pela Execução | Analista/Gestor de ITSCM em conjunto com os Donos de Processos de Negócio. |
| 4. Entradas Necessárias | Catálogo de Serviços de TI, Mapeamento de Processos de Negócio, Inventário CMDB. |
| 5. Saídas & Registros | Relatório BIA Aprovado, Matriz de Criticidade (Tiers 1 a 4) e Requisitos de RTO/RPO. |
| 6. Controles & Normas | ISO 22301, ISO 20000-1 Cláusula 8.7.2, ISO 27001 Controle A.5.29 |

Instruções Sequenciais de Execução:

Passo 1: Agendar workshops de entrevista com os gestores das áreas de negócio principais.

Passo 2: Aplicar o Questionário BIA Padrão avaliando impactos financeiros (perda/hora), contratuais, reputacionais e regulatórios.

Passo 3: Consolidar as estimativas de MTPD e calcular o RTO máximo suportável pelo negócio.

Passo 4: Mapear as dependências tecnológicas (bancos de dados, APIs, infraestrutura) necessárias para o funcionamento do serviço.

Passo 5: Apresentar a Matriz BIA ao Comitê de Governança de TI para validação e assinatura formal.

POP-ITSCM-002 — Elaboração, Validação e Atualização do Plano de Recuperação de Desastres (DRP)

| 1. Identificador & Nome | POP-ITSCM-002: Elaboração, Validação e Atualização do Plano de Recuperação de Desastres (DRP) |
| --- | --- |
| 2. Objetivo do POP | Documentar as instruções técnicas passo a passo para recuperação de sistemas Tier 1 e Tier 2 no ambiente secundário. |
| 3. Responsável pela Execução | Engenheiros de Infraestrutura N3, Administradores de Banco de Dados e Especialistas de Cloud. |
| 4. Entradas Necessárias | Relatório BIA Aprovado, Arquitetura de Redundância, Scripts de Failover e Mapeamento de IPs. |
| 5. Saídas & Registros | Documento DRP do Serviço Homologado, Runbooks Técnicos e Checklists de Restauração. |
| 6. Controles & Normas | ISO 22301, ISO 20000-1 Cláusula 8.7.2, ISO 27001 Controle A.5.29 |

Instruções Sequenciais de Execução:

Passo 1: Identificar a arquitetura atual do serviço primário e os recursos correspondentes no ambiente de contingência.

Passo 2: Documentar a sequência exata de inicialização de serviços (Infra ➔ Banco de Dados ➔ Aplicação ➔ Frontend).

Passo 3: Registrar os comandos, scripts e credenciais seguras necessários para a promoção de nó secundário a primário.

Passo 4: Especificar os procedimentos de alteração de apontamentos DNS/Load Balancers para redirecionamento do tráfego.

Passo 5: Submeter o DRP à revisão do Gestor de ITSCM e realizar simulado prévio para homologação.

POP-ITSCM-003 — Acionamento da Estrutura de Crise, Declaração de Contingência e Failover

| 1. Identificador & Nome | POP-ITSCM-003: Acionamento da Estrutura de Crise, Declaração de Contingência e Failover |
| --- | --- |
| 2. Objetivo do POP | Coordenar a declaração formal de contingência e autorizar a execução do failover técnico para o ambiente secundário. |
| 3. Responsável pela Execução | Comandante de Crise (Major Incident Commander) e CIO. |
| 4. Entradas Necessárias | Alerta de Incidente P1 sem solução dentro de 50% do RTO, Relatório Técnico NOC/SOC. |
| 5. Saídas & Registros | Ata de Abertura da Sala de Crise, Comunicado de Contingência e Registro de Failover no ITSM. |
| 6. Controles & Normas | ISO 22301, ISO 20000-1 Cláusula 8.7.2, ISO 27001 Controle A.5.29 |

Instruções Sequenciais de Execução:

Passo 1: Constatar que a falha do ambiente primário não possui previsão de solução rápida e ameaça estourar o RTO do negócio.

Passo 2: Convocar imediatamente os membros da Estrutura de Comando de Crise via alerta automatizado de emergência.

Passo 3: Avaliar os riscos da transição e formalizar a Declaração de Contingência pelo Comandante de Crise.

Passo 4: Autorizar as equipes técnicas N3 a iniciarem a execução do DRP e o disparo dos scripts de failover.

Passo 5: Emitir comunicado oficial de contingência para as lideranças executivas e Service Desk.

POP-ITSCM-004 — Condução de Testes, Exercícios Simulados de Desastre e Validação de RTO/RPO

| 1. Identificador & Nome | POP-ITSCM-004: Condução de Testes, Exercícios Simulados de Desastre e Validação de RTO/RPO |
| --- | --- |
| 2. Objetivo do POP | Validar operacionalmente a eficácia dos DRPs e medir os tempos reais de RTO e RPO em ambiente simulado. |
| 3. Responsável pela Execução | Gestor de ITSCM, Equipes de Infraestrutura N3 e Auditores Internos. |
| 4. Entradas Necessárias | DRP Atualizado, Janela de Teste Homologada e Cenário de Simulado Definido. |
| 5. Saídas & Registros | Relatório de Teste de DR, Medição de RTO/RPO Real, Plano de Ação Corretiva. |
| 6. Controles & Normas | ISO 22301, ISO 20000-1 Cláusula 8.7.2, ISO 27001 Controle A.5.29 |

Instruções Sequenciais de Execução:

Passo 1: Definir a agenda anual de simulados e obter autorização formal do CAB e Direção.

Passo 2: Preparar o ambiente de teste e isolar massa de dados para evitar contaminação do ambiente produtivo.

Passo 3: Simular o cenário de falha de infraestrutura (ex: simulação de indisponibilidade de região Cloud ou falha elétrica).

Passo 4: Disparar cronômetros de medição do RTO técnico e verificar a integridade da última réplica de dados (RPO).

Passo 5: Validar com usuários-chave a funcionalidade do sistema em contingência e registrar os resultados no Relatório de Teste.

POP-ITSCM-005 — Operação em Modo de Contingência, Failback e Restabelecimento ao Estado Normal

| 1. Identificador & Nome | POP-ITSCM-005: Operação em Modo de Contingência, Failback e Restabelecimento ao Estado Normal |
| --- | --- |
| 2. Objetivo do POP | Coordenar a sincronização delta de dados e a migração controlada do ambiente de DR de volta para o ambiente primário. |
| 3. Responsável pela Execução | Engenheiros de Infraestrutura N3 e Gestor de ITSCM. |
| 4. Entradas Necessárias | Ambiente Primário Sanitizado e Reparado, Logs de Transações do DR. |
| 5. Saídas & Registros | Relatório de Failback Concluído, Sincronização Validada e Fechamento da Crise. |
| 6. Controles & Normas | ISO 22301, ISO 20000-1 Cláusula 8.7.2, ISO 27001 Controle A.5.29 |

Instruções Sequenciais de Execução:

Passo 1: Confirmar que o ambiente primário está 100% reparado, sanitizado e homologado pela equipe de Segurança.

Passo 2: Iniciar o processo de replicação reversa de dados (Secondary ➔ Primary) para sincronizar transações ocorridas durante a contingência.

Passo 3: Agendar janela de manutenção programada (Low Impact Window) para a virada de failback.

Passo 4: Comutar as rotas de tráfego de volta para o site primário e verificar a estabilidade das aplicações.

Passo 5: Encerrar a operação em contingência, desmobilizar a estrutura de crise e elaborar o Relatório Final do Evento.

12. Regras de Negócio, Decisões, Exceções e Escalonamentos

Para evitar hesitação em momentos de emergência, aplicam-se as seguintes regras invioláveis:

Regra da Alçada de Declaração de Contingência: Apenas o Comandante de Crise ou o CIO possuem autoridade para declarar formalmente um estado de contingência e autorizar o failover.

Regra dos 50% do RTO: Se um incidente P1 em sistema Tier 1 atingir 50% do tempo do RTO sem diagnóstico definitivo, a convocação do Comitê de Crise é OBRIGATÓRIA.

Regra de Validação Pré-Failback: É estritamente proibido realizar failback para um ambiente primário afetado por incidentes sem verificação completa e laudo formal emitido pelo CISO.

13. Riscos, Controles Internos e Matriz RCSA

A Matriz de Riscos e Controles (RCSA) consolida as salvaguardas para mitigar falhas no processo de continuidade:

| Risco Operacional | Causa Raiz | Controle Preventivo / Detectivo | Evidência Auditável | Norma / Exigência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falha no Failover em Evento Real | DRP desatualizado ou sem testes recentes. | Testes de simulado obrigatórios a cada 6 meses com auditoria. | Relatório de Teste de DR assinado. | ISO 22301 & SOX |
| Perda de Dados Excedendo RPO | Falha na replicação de logs ou backup corrompido. | Monitoramento automatizado de lag de replicação com alerta SOC. | Dashboard de Lag e Teste de Restore. | ISO 20000-1 Cl. 8.7.2 |
| Comprometimento de Dados no Site DR | Réplica afetada por sincronização em tempo real. | Imutabilidade de backup (WORM) e isolamento lógico. | Configuração de Backup Imutável. | ISO 27001 Controle A.8.14 |
| Atraso na Declaração de Contingência | Falta de clareza nas alçadas de decisão. | Regra dos 50% do RTO e Matriz RACI formalizada no DRP. | Ata da Sala de Crise com timestamp. | COBIT 5 DSS04 |

14. Ferramentas, Tecnologias e Arquitetura de Redundância

A infraestrutura de suporte à continuidade exige combinações de tecnologias de replicação contínua (ex: Storage Replication, Database High Availability, Cloud Multi-Region Auto-Failover), ferramentas de orquestração de DR, sistemas de backup imutável com tecnologia WORM (Write Once Read Many) e plataformas de comunicação de emergência multi-canal (SMS, Push, E-mail, Chamada de Voz automatizada).

15. Requisitos de Configuração e Telemetria de Prontidão

O ambiente de monitoramento NOC/SOC deve manter dashboards em tempo real monitorando a saúde dos mecanismos de contingência, incluindo: Lag de Replicação de Banco de Dados, Espaço em Disco no Site DR, Integridade dos Backups Diários e Status da Conectividade dos Links de Redundância.

16. Indicadores de Desempenho (KPIs), Fórmulas e Metas

A eficácia da gestão de continuidade é avaliada por meio dos seguintes indicadores oficiais:

| Indicador (KPI) | Fórmula de Cálculo | Meta Corporativa | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Aderência ao RTO (% RTO Compliance) | (RTO Real / RTO Alvo BIA) * 100 | ≤ 100% (Sem estouro do RTO) | Por Teste / Evento |
| Aderência ao RPO (% RPO Compliance) | (RPO Real / RPO Alvo BIA) * 100 | ≤ 100% (Sem estouro do RPO) | Por Teste / Evento |
| Taxa de Cobertura de DRP | (Sistemas Tier 1 e 2 com DRP / Total) * 100 | 100% de Cobertura | Trimestral |
| Índice de Sucesso em Simulados | (Simulados Aprovados / Total Realizados) * 100 | ≥ 95% de Aprovação | Semestral |

17. Plano de Implantação e Roadmap em Fases (60 Dias)

Cronograma indicativo do processo: quatro ondas sucessivas de 15 dias — BIA e mapeamento de criticidade; desenho de arquitetura e elaboração de DRPs; parametrização de monitoramento e backups; primeiro simulado integrado e treinamento de crise. Os prazos são estimativas e podem mudar conforme o cenário real, escopo, orçamento, recursos e dependências. Este cronograma não substitui os 90 dias de implantação inicial do programa nem o horizonte de até 18 meses para evolução e maturação.

18. Plano de Comunicação de Crise e Capacitação

A capacitação envolve treinamentos específicos para o Comitê de Crise (procedimentos de tomada de decisão), equipes técnicas N3 (runbooks de failover) e Service Desk (orientação a usuários em período de contingência).

19. Cenários de Teste, Exercícios Simulados e Critérios de Aceite

Os cenários de simulado devem alternar anualmente entre: (a) Falha de Infraestrutura Cloud/Data Center, (b) Rompimento de Conectividade/Links Principais, e (c) Teste de Recuperação de Dados com Isolamento de Rede.

20. Entrada em Operação (Go-Live) e Estabilização (Hypercare)

Critério proposto para entrada em operação: submeter o relatório do primeiro simulado de failover à avaliação do Comitê de Governança de TI e da Auditoria Interna, conforme a governança que vier a ser aprovada.

21. Rotinas de Monitoramento e Sustentação

Inclui ritos mensais de verificação do estado dos DRPs, revisão de novos sistemas inseridos na CMDB e auditoria contínua de backups.

22. Auditoria, Revisão Crítica e Melhoria Contínua (PDCA)

Anualmente, o programa passa por Auditoria Interna de Continuidade (ISO 22301) para garantia de alinhamento estratégico e atualização perante novas ameaças.

23. Anexos Operacionais Práticos (Textos Integrais e Templates Prontos)

Os anexos abaixo fornecem a documentação estandardizada pronta para aplicação direta na organização:

ANEXO A — Minuta da Política Corporativa de Continuidade de TI e DRP (POL-TI-005)

MINUTA DE POLÍTICA PARA AVALIAÇÃO — NÃO APROVADA (POL-TI-005): POLÍTICA CORPORATIVA DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE TI E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRES Documento Normativo Institucional — Aprovado pelo Conselho de Administração 1. OBJETIVO: Assegurar a resiliência tecnológica da organização e a pronta recuperação dos serviços de TI em caso de indisponibilidade grave. 2. DIRETRIZES GERAIS: 2.1. Todos os sistemas classificados como Tier 1 e Tier 2 no BIA obrigatoriamente possuem DRP atualizado e testado. 2.2. É vedada a colocação em produção de sistemas Tier 1 sem a homologação prévia da arquitetura de contingência. 2.3. A recusa injustificada em participar dos testes de simulado constitui não conformidade grave de governança. 3. ESTRUTURA DE DECISÃO: A autoridade para declaração de contingência é exclusiva do Comandante de Crise nomeado. 4. VIGÊNCIA E ALINHAMENTO: Esta política entra em vigor na data de sua publicação e o descumprimento sujeita às diretrizes disciplinares e administrativas da organização.

ANEXO B — Template Oficial do Plano de Recuperação de Desastres (DRP)

| Nome do Sistema / Serviço | Sistema de Gestão ERP Core (Tier 1) Exemplo ilustrativo do case simulado; RTO/RPO, arquitetura e comandos devem ser validados e testados em ambiente autorizado antes de qualquer execução. |
| --- | --- |
| RTO Alvo / RPO Alvo | RTO ≤ 2 Horas ¦ RPO ≤ 15 Minutos |
| Ambiente Primário / Secundário | AWS Region Primary ➔ AWS Region Secondary |
| Procedimento de Failover (Runbook) | 1. Executar Script de Failover via CLI de Infraestrutura. 2. Promover Read-Replica para Primary Node. 3. Alterar apontamento DNS do tráfego para o Load Balancer Secundário. |
| Procedimento de Validação | Efetuar login de teste via usuário de auditoria e validar emissão de nota fiscal simulada. |
| Procedimento de Rollback/Failback | Sincronizar delta de logs via serviço de dados e reorientar rota de tráfego DNS. |
| Contatos de Emergência N3 | Líder de Cloud / Infraestrutura ¦ Líder de Banco de Dados DBA |

ANEXO C — Questionário e Matriz Padrão de Análise de Impacto no Negócio (BIA)

Modelo de coleta contendo perguntas de quantificação de impacto financeiro por hora de parada, impacto regulatório/legal, perda de reputação e determinação da curva de MTPD.

ANEXO D — Roteiro e Checklist de Execução de Simulado de Desastre (Runbook Test)

Checklist impresso com campos de verificação pré-simulado, registro de timestamps de failover, validação funcional pelos usuários de negócio e laudo final de aprovação do simulado.

ANEXO E — Matriz de Capacitação, Treinamento e Ritos do Comitê de Crise

Programa de capacitação em gestão de crises para executivos, simulados de mesa (Tabletop Exercises) e treinamento técnico de execução de DRPs para analistas N3 de infraestrutura e segurança.