PROGRAMA INTEGRADO DE GOVERNANÇA, SERVIÇOS E SEGURANÇA DE TI PROJETO 06: GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SGSI) Manual Operacional de Implementação, Controles ISO/IEC 27001:2022 / 27002:2022, ISO 27557 e Conformidade LGPD/SOX

📌 SUMÁRIO EXECUTIVO DO PROJETO 06 — SGSI & CIBERSEGURANÇA Este Manual Operacional estabelece o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) corporativo, fundamentado na ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022, ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022, ABNT ISO/IEC 27557 e CIS Controls v8.1. O documento fornece a estrutura normativa, os procedimentos operacionais padrão (POPs em 20 itens) e os instrumentos práticos necessários para proteger os ativos de informação, assegurar a conformidade regulatória (LGPD / SOX) e garantir resposta eficaz a incidentes cibernéticos em ambientes de médio e grande porte.

NOTA DE CONTEXTO — CASE SIMULADO: este material é uma proposta conceitual para estudo e planejamento. Diagnósticos, riscos, metas, indicadores, papéis, controles, evidências e resultados apresentados são hipotéticos ou propostos; não comprovam implantação, aprovação, auditoria ou certificação real. Validar escopo, requisitos legais, aplicabilidade dos controles, recursos e responsáveis antes de qualquer adoção.

1. Identificação e Controle Documental

Este documento é uma proposta de referência para avaliação e eventual adaptação como base do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI); não possui aplicação corporativa obrigatória sem aprovação formal.

| Código do Documento | MAN-SGI-006 |
| --- | --- |
| Título Oficial | Manual de Implementação do SGSI, Controles ISO/IEC 27001:2022 e Cibersegurança |
| Versão / Status | v2.0 / Aprovado Oficial |
| Gestor do Processo (Owner) | Chief Information Security Officer (CISO) |
| Aprovadores Executivos | Comitê Corporativo de Segurança da Informação & Conselho de Administração |
| Periodicidade de Revisão | Anual ou pós-incidente crítico de segurança (Severity 1) |

2. Sumário Executivo do SGSI

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) tem como missão institucional proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade (Tríade CID) de todos os ativos de informação da organização. Em um cenário de crescentes ameaças cibernéticas e rigor regulatório (LGPD, SOX, BACEN), o SGSI transforma a segurança de um centro de custo defensivo em um viabilizador estratégico de negócios e governança (GRC).

Meta proposta: prevenir e reduzir incidentes de exposição de dados críticos e dados pessoais (PII); a meta de “zero vazamento” é aspiracional e não deve ser tratada como garantia de resultado.

Resiliência Cibernética: MTTD (Mean Time to Detect) ≤ 15 minutos e MTTR (Mean Time to Respond) ≤ 60 minutos para incidentes cibernéticos graves.

Objetivo proposto: avaliar a aplicabilidade dos controles da ISO/IEC 27002:2022 e dos requisitos legais/contratuais pertinentes; não presumir que todos os controles sejam aplicáveis nem declarar conformidade sem evidências.

3. Objetivos e Resultados Esperados

A implementação do SGSI visa atingir os seguintes resultados operacionais e estratégicos mensuráveis:

Conformidade LGPD (Art. 46): Garantir a proteção dos dados pessoais tratados pela organização, mitigando riscos de sanções administrativas da ANPD e danos reputacionais.

Conformidade SOX (ITGC): Assegurar a eficácia dos Controles Gerais de TI (ITGCs) exigidos pela Lei Sarbanes-Oxley para integridade dos relatórios financeiros.

Gestão de Vulnerabilidades: Reduzir em 80% a superfície de ataque por meio da gestão contínua de vulnerabilidades e endurecimento de ambientes (Hardening).

Cultura de Segurança: Elevar a maturidade em segurança da cultura organizacional, reduzindo a taxa de taxa de clique em simulações de phishing para abaixo de 3%.

4. Escopo, Limites, Premissas e Exclusões

O escopo proposto deverá ser definido e aprovado formalmente, considerando contexto organizacional, processos, ativos, unidades, fornecedores, interfaces e limites do SGSI.

Escopo Tecnológico: Infraestrutura On-Premise (Data Centers), Ambientes Multi-Cloud (AWS, Azure, GCP), Redes Corporativas, Endpoints, Banco de Dados, Aplicações SaaS, APIs e Dispositivos Móveis.

Escopo Humano e Geográfico: Todas as unidades operacionais, filiais, colaboradores consolidados, estagiários, prestadores de serviços e terceiros com acesso lógico ou físico aos ativos da empresa.

Premissa a validar: identificar e tratar o uso de TI não autorizado ou não inventariado (Shadow IT); definir critérios proporcionais para avaliação de riscos dos sistemas dentro do escopo aprovado.

Exclusões Controladas: Sistemas legados em processo de descontinuação formal possuem controles compensatórios temporários até seu desligamento definitivo.

5. Referências e Requisitos Aplicáveis

O modelo proposto toma como referências de trabalho as normas e os marcos regulatórios abaixo; validar edições aplicáveis, escopo, obrigações e interpretação jurídica/regulatória antes de adoção:

ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022: Requisitos para sistemas de gestão de segurança da informação.

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022: Código de prática e 93 controles de segurança divididos em 4 temas (Organizacionais, Pessoas, Físicos e Tecnológicos).

ABNT ISO/IEC 27557 & ISO/IEC 27005: Orientações sobre gestão de riscos de segurança da informação na organização.

ISO/IEC 27017 & ISO/IEC 27018: Requisitos de segurança da informação para serviços em nuvem.

LGPD (Lei 13.709/2018) & SOX (ITGC): Estatuto de Proteção de Dados Pessoais e Segurança Técnica.

CIS Controls v8.1: Roadmap para implementação dos Controles Críticos de Segurança da Informação.

6. Fundamentos e Terminologia de Cibersegurança

Para assegurar alinhamento conceitual absoluto, aplicam-se as seguintes definições formais:

Tríade CID: Preservação da Confidencialidade (acesso apenas a pessoas autorizadas), Integridade (exatidão da informação) e Disponibilidade (acesso quando requerido).

Incidente de Segurança Cibernética: Evento ou série de eventos de segurança indesejados ou inesperados que possuem probabilidade significativa de comprometer as operações de negócio.

Declaração de Aplicabilidade (SoA): Declaração formal documentada e aprovada pela Alta Direção estabelecendo a aplicabilidade dos controles do Anexo A da ISO 27001.

SOC / CSIRT: Centro de Operações de Segurança responsável pelo monitoramento 24x7, detecção (SIEM/XDR) e resposta a ameaças em tempo real.

Zero Trust Architecture: Arquitetura de segurança fundamentada no princípio de 'nunca confiar, sempre verificar' cada solicitação de acesso.

7. Diagnóstico da Situação Atual

No cenário hipotético utilizado neste case, a avaliação inicial de maturidade considera controles pulverizados e ausência de SGSI formalizado; confirmar essas condições por diagnóstico real antes de tratá-las como constatações:

Gargalo 1 (Governança): Ausência de uma Política Corporativa de Segurança da Informação (PCSI) unificada e aprovada pelo Conselho.

Gargalo 2 (Identidades): Acessos privilegiados (Admins) sem autenticação multifator (MFA) e fraca segregação de funções (SoD).

Gargalo 3 (Monitoramento): Visibilidade limitada sobre eventos de segurança por falta de um SIEM centralizado correlacionando logs de endpoints e nuvem.

Gargalo 4 (Terceiros): Contratação de fornecedores SaaS sem Due Diligence prévia de segurança e privacidade.

8. Requisitos e Modelo Operacional do SGSI

O modelo operacional do SGSI é estruturado sobre o ciclo de melhoria contínua PDCA (Plan-Do-Check-Act) alinhado à ISO 27001:

Planejar (PLAN): Definição da Política, Análise de Riscos (ISO 27005/27557) e elaboração do Plano de Tratamento de Riscos (RTP) e SoA.

Executar (DO): Implementação dos 93 controles da ISO 27002:2022, treinamento de conscientização e operação do SOC/CSIRT.

Verificar (CHECK): Auditorias internas de segurança, testes de penetração (Pentest), monitoramento de KPIs e Análise Crítica pela Direção.

Agir (ACT): Ações corretivas, remediação de vulnerabilidades e atualização das matrizes de risco.

9. Papéis, Responsabilidades e Matriz RACI do SGSI

A estrutura de governança de segurança adota o Modelo das Três Linhas de Defesa (COSO/IIA):

| Atividade / Processo SGSI | CISO | SOC/CSIRT | DevOps/Infra | DPO | Usuários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avaliação de Riscos de Segurança | A/R | C | C | C | I |
| Resposta a Incidentes Cibernéticos | A | R | C | C | I |
| Gestão de Acessos e Privilégios (IAM/PAM) | A | C | R | I | I |
| Gestão de Vulnerabilidades e Patching | A | C | R | I | I |
| Due Diligence de Segurança em Terceiros | A/R | C | I | C | I |

10. Fluxo Detalhado do Processo de Segurança

O ciclo contínuo de gestão de segurança da informação opera em 6 fases integradas:

Fase 1 (Inventário): Identificação e inventário de todos os ativos de informação e seus respectivos proprietários (Asset Owners).

Fase 2 (Avaliação de Risco): Mapeamento de ameaças, vulnerabilidades e cálculo do risco inerente e residual (ISO 27005/27557).

Fase 3 (Implementação de Controles): Aplicação dos 93 controles da ISO 27002 e hardening de infraestrutura/nuvem.

Fase 4 (Monitoramento de Segurança): Coleta e Análise de logs 24x7 via SIEM/XDR com alertas automatizados de anomalias.

Fase 5 (Resposta a Incidentes): Contenção, erradicação, recuperação e notificação de vazamentos de dados (ANPD/Clientes).

Fase 6 (Auditoria e Melhoria): Auditorias internas, simulações de ataque (Red Team) e revisão anual do SGSI.

11. Procedimentos Operacionais Padrão (POPs em 20 Itens)

Para garantir execução padronizada e auditável, a operação do SGSI é regida por 5 POPs detalhados nos 20 itens normativos:

POP-SGI-001: Avaliação de Riscos de Segurança e Tratamento (ISO 27005 / ISO 27557)

1. Identificador & Nome: POP-SGI-001 — Processo de Avaliação de Riscos de Segurança da Informação

2. Objetivo Processual: Identificar, analisar, quantificar e tratar sistematicamente os riscos que ameaçam os ativos de informação.

3. Responsável Executor: Analista de Riscos de Segurança / CISO

4. Responsáveis por Aprovação/Consulta: Aprovação: Comitê de Segurança / CISO; Consulta: DPO, Risk Manager e Asset Owners

5. Pré-requisitos de Execução: Inventário de ativos atualizado e metodologia de avaliação de risco ISO 27005/27557 aprovada

6. Entradas Necessárias: Matriz de ativos, relatórios de vulnerabilidades, ameaças conhecidas e requisitos legais/LGPD

7. Ferramentas e Recursos: Plataforma GRC (Governance, Risk & Compliance), planilhas de risco e bases de vulnerabilidades (CVE/NVD)

8. Instruções Numeradas de Execução: 1. Identificar o ativo e seu proprietário; 2. Mapear ameaças e vulnerabilidades associadas; 3. Avaliar o impacto na Tríade CID (1 a 5) e a probabilidade de ocorrência (1 a 5); 4. Calcular o Risco Inerente (Impacto x Probabilidade); 5. Determinar a opção de tratamento (Mitigar, Transferir, Aceitar ou Evitar); 6. Definir o plano de ação (RTP) e calcular o Risco Residual.

9. Perguntas e Verificações: A perda deste ativo paralisa o negócio? Existe requisito legal envolvido? O risco residual está dentro do apetite de risco aprovado?

10. Regras de Negócio & Alçadas: Riscos com pontuação ≥ 15 (Críticos) exigem aprovação de aceitação direta do Conselho de Administração.

11. Exceções e Desvios: Aceitação temporária de risco mediante formalização de Termo de Aceite de Risco assinado pelo Diretor da área.

12. Prazos e Frequência: Execução semestral ou antes de qualquer mudança arquitetural relevante em sistemas críticos.

13. Saídas e Registros: Matriz de Riscos de Segurança da Informação atualizada e Plano de Tratamento de Riscos (RTP)

14. Evidências Auditáveis: Ata de aprovação do Comitê de Segurança e Termos de Aceite de Risco assinados

15. Controles Aplicáveis: ISO/IEC 27001 Cláusulas 6.1.2/6.1.3 e ISO 27002 Controle A.5.11

16. Critérios de Qualidade: 100% dos riscos críticos com plano de mitigação definido e prazos pactuados.

17. Indicadores Relacionados: % de Riscos Mitigados dentro do Prazo e Quantidade de Riscos Não Tratos

18. Interfaces com Outros Processos: Interface direta com Gestão de Mudanças (GMUD), Gestão de Ativos (CMDB) e Gestão de Incidentes

19. Tratamento de Falhas: Se o plano de mitigação atrasar mais de 30 dias, escalonar imediatamente para o CISO.

20. Exemplo Prático de Aplicação: Avaliação de risco na migração do banco de dados legado para nuvem AWS, identificando risco de exposição de PII e definindo criptografia em trânsito e repouso (KMS).

POP-SGI-002: Gestão de Incidentes Cibernéticos e Notificação ANPD

1. Identificador & Nome: POP-SGI-002 — Protocolo de Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética e Notificação Regulatória

2. Objetivo Processual: Detectar, conter, erradicar e recuperar a operação frente a ataques cibernéticos e vazamentos de dados.

3. Responsável Executor: Líder de Resposta a Incidentes (CSIRT Leader) / Analista SOC N3

4. Responsáveis por Aprovação/Consulta: Aprovação: CISO e DPO; Consulta: Jurídico, Assessoria de Imprensa e CIO

5. Pré-requisitos de Execução: SIEM/XDR operacional, playbooks de resposta a incidentes e canais de comunicação de emergência ativos

6. Entradas Necessárias: Alertas do SIEM, notificações do EDR, relatos de usuários ou comunicações de órgãos externos

7. Ferramentas e Recursos: SOAR (Security Orchestration), SIEM, EDR/XDR, ferramentas de forense computacional e Sala de Crise

8. Instruções Numeradas de Execução: 1. Triagem e confirmação do incidente; 2. Contenção imediata (isolamento de hosts/contas); 3. Análise forense e preservação de evidências; 4. Erradicação da ameaça; 5. Restabelecimento seguro de sistemas; 6. Avaliação de vazamento de PII com o DPO; 7. Elaboração de Relatório de Notificação à ANPD em até 3 dias úteis se envolver risco aos titulares.

9. Perguntas e Verificações: Houve vazamento de dados pessoais? O malware se alastrou na rede? A imagem forense foi preservada?

10. Regras de Negócio & Alçadas: A isolamento de servidores críticos de produção pode ser executado pelo SOC N3 sem aprovação prévia em caso de Ransomware ativo.

11. Exceções e Desvios: Interrupção de sistemas de suporte à vida ou segurança física exige coordenação com a Diretoria Operacional.

12. Prazos e Frequência: Acionamento 24x7 contínuo; MTTD ≤ 15 min; Contenção inicial ≤ 30 min.

13. Saídas e Registros: Relatório Pós-Incidente (Post-Mortem), Evidências Forenses Hashing e Comunicação à ANPD/Titulares

14. Evidências Auditáveis: Logs do SIEM imutáveis, cadeia de custódia da perícia forense e protocolo de notificação da ANPD

15. Controles Aplicáveis: ISO/IEC 27001 Controles A.5.24 a A.5.28, A.8.16 e Art. 48 da LGPD

16. Critérios de Qualidade: Zero reincidência do mesmo vetor de ataque em menos de 12 meses.

17. Indicadores Relacionados: MTTD, MTTR, Taxa de Falsos Positivos e Tempo de Notificação Regulatória

18. Interfaces com Outros Processos: Interface com Gestão de Incidentes de TI, Gestão de Problemas (RCA) e DRP/Continuidade

19. Tratamento de Falhas: Se a contenção falhar, acionar imediatamente o Plano de Continuidade de Negócios (BCP/DRP).

20. Exemplo Prático de Aplicação: Detecção de tentativa de exfiltração de dados por trojan bancário em endpoint financeiro; isolamento automático do host pelo EDR e notificação do CSIRT.

POP-SGI-003: Gestão de Acessos, Identidades e Privilégios (IAM / PAM)

Procedimento detalhado cobrindo a concessão, revisão periódica, revogação imediata no desligamento e monitoramento de sessões administrativas (PAM) com uso obrigatório de MFA.

POP-SGI-004: Gestão de Vulnerabilidades, Patching e Pentest

Procedimento cobrindo varreduras semanais de vulnerabilidades, aplicação de correções de segurança (SLA Critico ≤ 7 dias) e simulações anuais de invasão (Pentest/Red Team).

POP-SGI-005: Avaliação de Segurança em Terceiros e Due Diligence

Procedimento obrigatório de análise de risco de cibersegurança e privacidade para todos os fornecedores de tecnologia e SaaS antes da assinatura contratual.

12. Regras de Negócio, Decisões, Exceções e Escalonamento

As diretrizes de segurança são invioláveis e possuem respaldo executivo automático:

Regra 1 (Autenticação): É estritamente proibido o uso de senhas simples ou o compartilhamento de credenciais corporativas.

Regra 2 (Privilégios): Todo acesso privilegiado (Admin/Root) deve utilizar obrigatoriamente Autenticação Multifator (MFA) e passar por cofre de senhas (PAM).

Regra 3 (Offboarding): O desligamento de colaborador enseja a revogação automática de todos os acessos lógicos em até 2 horas após a notificação do RH.

Regra 4 (Exceções): Exceções de segurança (ex: desabilitação de antivírus para teste) exigem Termo de Exceção assinado pelo CISO com validade máxima de 30 dias.

13. Riscos, Controles Internos e Matriz RCSA (ISO 27001 / SOX)

A Matriz de Riscos, Controles e Autoavaliação (RCSA) consolida o mapeamento de riscos e mitigações:

| Risco de Segurança Mapeado | Controle ISO 27002 | Mecanismo Técnico | Responsável | Evidência Auditável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acesso não autorizado por vazamento de credencial | Control A.5.17 (Auth) | MFA Obrigatório / Identity Provider | Equipe IAM | Logs de Autenticação / Relatório MFA |
| Infecção por Ransomware em Endpoints | Control A.8.7 (Malware) | EDR/XDR com isolamento automático | SOC N2 | Painel EDR / Alertas do SIEM |
| Exposição de dados sensíveis em repouso | Control A.8.24 (Crypto) | Criptografia AES-256 (KMS) | Cloud Sec | Configuração Terraform / AWS KMS Keys |
| Vulnerabilidade crítica não corrigida | Control A.8.8 (Vulnerability) | Scanner de Vulnerabilidade & Patching | Infra / Dev | Relatório Nessus / Qualys & KB Patch |

14. Documentos, Formulários, Registros e Ferramentas

A operação do SGSI gera os seguintes artefatos formais:

SoA (Statement of Applicability): Declaração oficial de aplicabilidade dos 93 controles da ISO 27002.

Termos de Aceite de Risco (TAR): Documentação formal das vulnerabilidades aceitas temporariamente pelo negócio.

Relatórios de Incidente Cibernético: Relatórios forenses pós-incidente e formulários de notificação da ANPD.

Checklists de Compliance de Terceiros: Checklists de segurança preenchidos para homologação de novos sistemas e terceiros.

15. Requisitos de Configuração e Integração Tecnológica

A arquitetura de tecnologia de segurança exige a integração dos seguintes componentes:

Centralização de Logs: SIEM (Security Information and Event Management) coletando e correlacionando logs de ativos 24x7.

Proteção de Endpoint: EDR/XDR implantado em 100% dos servidores e estações de trabalho corporativas.

Gestão de Privilégios: Cofre de Senhas (PAM) gerenciando e gravando todas as sessões administrativas em servidores e nuvem.

Prevenção de Vazamento: DLP (Data Loss Prevention) bloqueando o envio não autorizado de PII e segredos industriais por e-mail ou nuvem.

16. Indicadores, Fórmulas, Fontes de Dados e Metas (KPIs)

A eficácia do SGSI é avaliada continuamente por meio do painel de métricas abaixo:

KPI 1 — MTTD: Tempo Médio para Detecção de Ameaças Cibernéticas (Meta: ≤ 15 min). Fonte: SIEM/SOC.

KPI 2 — MTTR: Tempo Médio para Contenção e Resposta a Incidentes (Meta: ≤ 60 min). Fonte: SOAR/ITSM.

KPI 3 — Patching Compliance: % de Vulnerabilidades Críticas Corrigidas dentro do SLA de 7 dias (Meta: ≥ 98%). Fonte: Scanner.

KPI 4 — Security Awareness: % de Colaboradores Treinados em Segurança & Taxa de Clique em Phishing (Meta: ≥ 95% treinados / clique < 3%).

17. Plano de Implantação e Cronograma de Segurança

A implementação do SGSI é conduzida em 4 fases estruturadas ao longo de 90 dias:

Fase 1 (Dias 1-30): Avaliação de Gaps (ISO 27001), Inventário de Ativos, Análise de Riscos e Aprovação da PCSI.

Fase 2 (Dias 31-60): Implantação do MFA, PAM, EDR/XDR, integração do SIEM e onboarding do SOC 24x7.

Fase 3 (Dias 61-75): Treinamento corporativo de conscientização, simulação de phishing e Due Diligence de terceiros.

Fase 4 (Dias 76-90): Auditoria interna ISO 27001, simulação de Red Team e Análise Crítica pela Direção.

18. Plano de Comunicação e Capacitação (Security Awareness)

A transformação cultural em segurança é promovida por meio de campanhas contínuas:

Treinamento de Onboarding: Módulos de treinamento interativo obrigatórios para 100% dos novos colaboradores durante o onboarding.

Simulações de Phishing: Envio trimestral de e-mails simulados de phishing para testar a vigilância dos colaboradores e identificar áreas de risco.

Campanhas de Conscientização: Divulgação mensal de pílulas de segurança cobrindo temas como engenharia social, proteção de senhas e LGPD.

19. Testes, Cenários, Simulações e Critérios de Aceite

A validação prática dos controles do SGSI exige simulações rigorosas prévias ao Go-Live:

Pentest Externo e Interno: Execução de testes de invasão por consultoria externa independente para identificar brechas de segurança.

Simulação Red Team vs Blue Team: Exercício prático de ataque e defesa testando a capacidade de detecção do SOC e resposta do CSIRT.

Teste de Resposta a Ransomware: Simulação de ataque de Ransomware com isolamento de rede e recuperação via backup imutável.

20. Entrada em Operação e Estabilização (Hypercare)

O período de entrada em operação do SGSI conta com suporte intensivo durante os primeiros 30 dias de Go-Live:

Ajuste Fino do SOC: Monitoramento 24x7 reforçado pelo SOC N3 para ajuste de regras de correlação no SIEM e redução de falsos positivos.

Suporte On-Premise IAM: Plantão da equipe de IAM/PAM para apoiar usuários no primeiro acesso com Autenticação Multifator (MFA).

21. Rotinas de Monitoramento e Sustentação Operacional

A sustentação contínua do SGSI exige a execução dos seguintes ritos operacionais:

Rito Diário (SOC): Análise diária de alertas críticos do SIEM e relatórios de vulnerabilidade de borda.

Rito Semanal (Patch Management): Reunião semanal de análise de vulnerabilidades pendentes entre as equipes de Cibersegurança e Infra/DevOps.

Rito Mensal (Comitê SGI): Reunião do Comitê de Segurança da Informação para análise de KPIs e incidentes do mês.

22. Auditoria, Análise Crítica pela Direção e Melhoria Contínua

O SGSI passa por auditorias sistemáticas para garantir eficácia e conformidade contínua:

Auditoria Interna Anual: Avaliação independente dos 93 controles da ISO 27002 conduzida pela equipe de Auditoria Interna / GRC.

Análise Crítica pela Direção (Management Review): Reunião anual com o C-Level e Conselho de Administração para revisar a política, recursos, resultados de auditoria e evolução dos riscos.

23. Kit de Anexos Operacionais Práticos (Modelos na Íntegra)

Este capítulo apresenta os instrumentos práticos e modelos normativos necessários para operação do SGSI:

ANEXO A — Minuta da Política Corporativa de Segurança da Informação (PCSI — POL-TI-006)

📌 MINUTA DE DOCUMENTO NORMATIVO — NÃO APROVADA; requer revisão jurídica, técnica e executiva POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PCSI) CÓDIGO: POL-TI-006 ¦ REVISÃO: v2.0 ¦ APROVAÇÃO: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. OBJETIVO E DIRETRIZES GERAIS Esta Política estabelece as diretrizes corporativas para proteção dos ativos de informação da organização, preservando a Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (Tríade CID), atendendo à ISO/IEC 27001:2022 e LGPD. 2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA 2.1. Princípio do Menor Privilégio: Todo usuário terá acesso estritamente necessário ao desempenho de suas funções. 2.2. Dever de Confidencialidade: As informações corporativas e dados pessoais de clientes são ativos confidenciais. 2.3. Uso Aceitável dos Ativos: Os recursos tecnológicos destinam-se exclusivamente ao uso profissional autorizado. 3. DIRETRIZES DE AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO 3.1. É obrigatório o uso de Autenticação Multifator (MFA) para todos os acessos remotos, nuvem e e-mail corporativo. 3.2. Senhas devem possuir no mínimo 14 caracteres, complexidade forte e alteração periódica automatizada via IAM. 3.3. É expressamente proibido o compartilhamento de credenciais individuais sob pena de sanção disciplinar. 4. SEGURANÇA EM NUVEM E DISPOSITIVOS MÓVEIS 4.1. Dados armazenados em nuvem devem utilizar criptografia forte (AES-256) em trânsito e em repouso. 4.2. Dispositivos móveis que acessem e-mail corporativo devem possuir solução MDM/MAM com capacidade de wipe remoto. 5. GESTÃO DE INCIDENTES E SANÇÕES DISCIPLINARES 5.1. Todo incidente de segurança suspeito ou confirmado deve ser reportado imediatamente ao SOC/CSIRT. 5.2. O descumprimento desta Política constitui falta grave, sujeitando o infror às sanções previstas na CLT e penalidades legais.

ANEXO B — Declaração de Aplicabilidade (SoA — Statement of Applicability ISO 27001:2022)

A tabela abaixo consolida a estrutura dos 93 controles da ISO/IEC 27002:2022 aplicados no SGSI:

| Tema do Controle ISO 27002 | Total Controles | Status Aplicabilidade | Justificativa / Implementação | Controle CIS v8.1 Correspondente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacionais (A.5) | 37 Controles | A avaliar | Políticas, Acessos, Terceiros, Incidentes e BCP | CIS Control 1, 2, 14, 17 |
| Pessoas (A.6) | 8 Controles | A avaliar | Screening, Termos de Confidencialidade e Awareness | CIS Control 14 (Awareness) |
| Físicos (A.7) | 14 Controles | A avaliar | Perímetro de Segurança, Datacenter e Clean Desk | CIS Control 3 (Data Protection) |
| Tecnológicos (A.8) | 34 Controles | A avaliar | Endpoint, Criptografia, SIEM, Patching e DevSecOps | CIS Control 4, 7, 8, 10, 16 |

ANEXO C — Formulário de Análise de Risco de Segurança da Informação (ISO 27005/27557)

Modelo estruturado para coleta e cálculo de riscos de segurança da informação em novos projetos e sistemas:

Campo 1: ID e Nome do Ativo de Informação / Owner do Ativo.

Campo 2: Ameaça Mapeada (ex: Ransomware, Engenharia Social, Indisponibilidade de Nuvem).

Campo 3: Vulnerabilidade Explorável (ex: Falta de MFA, Sistema Operacional sem Patch).

Campo 4: Impacto na Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (Escala 1 a 5).

Campo 5: Probabilidade de Ocorrência (Escala 1 a 5) e Cálculo do Risco Inerente.

Campo 6: Controles Mitigadores Propostos (ISO 27002) e Cálculo do Risco Residual.

ANEXO D — Protocolo e Modelo de Notificação de Incidente à ANPD (LGPD Art. 48)

Template oficial para comunicação institucional em caso de incidente relevante com vazamento de dados pessoais:

Seção 1: Descrição da natureza e dados pessoais afetados (ex: CPF, dados bancários, e-mail).

Seção 2: Indicação dos titulares afetados e estimativa do número de pessoas atingidas.

Seção 3: Medidas técnicas e de segurança utilizadas para proteção dos dados (ex: Criptografia).

Seção 4: Riscos e potenciais consequências aos titulares decorrentes do incidente.

Seção 5: Medidas que foram ou serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do vazamento.

Seção 6: Contato do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO).

ANEXO E — Roteiro do Programa de Conscientização em Segurança (Security Awareness)

Matriz de treinamento corporativo contínuo para elevar a maturidade da cultura de cibersegurança:

Módulo 1 (Geral - Todos os Colaboradores): Conscientização Básica, Engenharia Social, Uso Seguro de E-mail e LGPD (Carga: 2h).

Módulo 2 (Técnico - Desenvolvedores/DevOps): Boas práticas para desenvolvimento seguro (OWASP Top 10), Gestão de Segredos e CI/CD (Carga: 8h).

Módulo 3 (Executivo - C-Level & Gerentes): Gestão de Riscos Cibernéticos, Governança GRC, Resposta a Crises e Responsabilidade Legal (Carga: 2h).

Nota de validação: metas quantitativas (incluindo MTTD/MTTR, redução de superfície de ataque e resultados de phishing), mapeamentos de controles, ferramentas citadas, papéis, evidências e prazos são referências propostas para o case. Devem ser dimensionados conforme risco, capacidade operacional, orçamento, arquitetura e requisitos efetivamente aplicáveis. O plano geral do programa considera implantação inicial em 90 dias e evolução/maturação de até 18 meses; cronogramas específicos deste projeto são estimativas indicativas e dependem do diagnóstico e dos recursos reais.