NOTA DE CONTEXTO — CASE SIMULADO: este manual é uma proposta conceitual para estudo e planejamento. Diagnósticos, inventários, ativos, números de série, licenças, resultados de sanitização, metas, riscos, papéis, evidências e datas são hipotéticos ou exemplos ilustrativos; não comprovam operação, auditoria, aprovação ou conformidade real. Validar escopo, ferramentas, requisitos legais, controles e responsáveis antes de adoção.

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSO — NÍVEL 2
MANUAL OPERACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS DE TI (ITAM) E CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS (CMDB / CMS)

Modelo de referência para planejamento e adaptação em organizações de médio e grande porte
Alinhamento Normativo: ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020 (Cláusulas 8.2.6 e 8.2.7), ITIL v4 (ITAM & SACM), COBIT 5 (BAI09 e BAI10), ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.5.9-A.5.14 e A.8.1-A.8.2), CIS Controls v8.1 (Controls 1 e 2) e SOX ITGC

📌 DIRETRIZ DE IMPLEMENTAÇÃO CORPORATIVA Este Manual Operacional estabelece a estrutura completa para governança, controle de ciclo de vida e inventário de Ativos de TI (Hardware, Software e Cloud), bem como o mapeamento de relacionamentos e topologia de Serviços na CMDB/CMS. O cumprimento das diretrizes aqui contidas é obrigatório para todas as equipes de Tecnologia, Operações, Infraestrutura, Segurança da Informação e Procurement.

# 1. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOCUMENTAL

Este documento é uma proposta de referência operacional para gestão de Ativos de TI e Configuração de Serviços; não constitui norma corporativa nem fonte oficial sem avaliação e aprovação formais.

| CAMPO | VALOR / ESPECIFICAÇÃO | CAMPO | VALOR / ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Código do Documento | MAN-ITAM-CMDB-007 | Versão Vigente | 2.0 (Oficial) |
| Data de Publicação | 14/10/2026 | Ciclo de Revisão | Anual / Após Mudança Relevante |
| Elaboração Técnico | Consultoria Sênior GRC/ITSM | Aprovação Executiva | CIO & CISO & Diretoria de GRC |
| Classificação | Uso Interno / Restrito | Proprietário | Gerência de Ativos e Governança |

## 2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Gestão de Ativos de TI (ITAM) e a Gestão de Configuração e Serviços (SACM / CMDB) constituem a espinha dorsal de dados de toda a operação de TI e cibersegurança. Sem um inventário acurado e sem o mapeamento das dependências entre infraestrutura e serviços de negócio, a organização fica exposta a riscos severos: incidentes de segurança por ativos não mapeados (Shadow IT/Shadow Cloud), multas milionárias por inconformidade de licenças de software, custos inflacionados por equipamentos ociosos e indisponibilidades graves por mudanças executadas sem análise de impacto real.

Este programa propõe estruturar o controle do ciclo de vida dos ativos (HAM, SAM e ativos em nuvem) e usar a CMDB/CMS como repositório de referência. Acurácia superior a 95% é uma meta proposta, dependente de descoberta, reconciliação, qualidade dos dados e validação contínua.

## 3. OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS

Os objetivos estratégicos e operacionais consolidados para o processo são:

Meta proposta de acurácia da CMDB ≥ 95%: Garantir que pelo menos 95% dos Itens de Configuração (CIs) ativos na infraestrutura estejam corretamente registrados e vinculados aos seus serviços de negócio.

Conformidade de licenciamento (SAM): buscar conformidade demonstrável com os contratos e termos aplicáveis, por meio de inventário e reconciliação; não é possível garantir risco zero de multas ou auditorias.

Redução de 40% no Tempo de Análise de Impacto de Mudanças: Permitir que o Comitê de Mudanças (CAB) visualize instantaneamente a topologia de serviços afetada por qualquer alteração de infraestrutura.

Redução de Shadow IT e ativos órfãos: identificar, tratar e integrar os ativos detectáveis dentro do escopo definido; cobertura de 100% é uma aspiração que depende dos meios de descoberta e dos ambientes acessíveis.

Rastreabilidade Total para Cibersegurança: Fornecer ao SOC e à equipe de Vulnerabilidades a identificação imediata dos proprietários e criticidade de qualquer IP/ativo sob ataque.

Otimização Financeira FinOps: Reduzir em até 20% os custos com licenças subutilizadas e máquinas virtuais zumbis por meio de colheita e reutilização de ativos.

## 4. ESCOPO, LIMITES, PREMISSAS E EXCLUSÕES

| DIMENSÃO | DETALHAMENTO E DELIMITAÇÃO |
| --- | --- |
| Inclusões (Escopo Ativo) | Todos os Ativos de Hardware (Servidores, Desktops, Laptops, Equipamentos de Rede, Storage), Software (Sistemas Operacionais, Banco de Dados, Middleware, Aplicações SaaS/Desktop), Ativos em Nuvem (Instâncias EC2/VMs, Buckets, Containers, BD PaaS), Dispositivos Móveis Corporativos, Certificados Digitais e Linhas de Comunicação. |
| Abrangência Geográfica | Matriz, Filiais Nacionais, Centros de Distribuição, Ambientes Multi-Cloud (AWS, Azure, GCP), Datacenters Colocated e Dispositivos em Trabalho Remoto/Home Office. |
| Premissas Críticas | Existência de agente de Discovery/EDR/MDM implantado nos endpoints e servidores; credenciais de varredura com privilégios adequados; integração nativa entre ITSM, ERP Financeiro e Provedores Cloud via APIs. |
| Exclusões Explícitas | Dispositivos pessoais não gerenciados (BYOD) conectados exclusivamente à rede Guest de visitantes; insumos consumíveis de escritório (cabos, conectores, papéis, toners sem chip inteligente). |

## 5. REFERÊNCIAS E REQUISITOS APLICÁVEIS

Este manual utiliza como referências de trabalho as práticas e normas abaixo; validar as edições, cláusulas, controles e obrigações aplicáveis ao contexto antes de adotá-los:

| NORMA / FRAMEWORK | CLÁUSULA / CONTROLE | REQUISITO EXIGIDO E APLICAÇÃO PRÁTICA |
| --- | --- | --- |
| ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020 | Cláusulas 8.2.6 e 8.2.7 | Exige controle rastreável dos ativos de serviço e governança de configuração, mantendo a integridade dos CIs e suas relações. |
| ISO/IEC 27001:2022 | Controles A.5.9 a A.5.14, A.8.1 e A.8.2 | Exige inventário oficial de ativos, regras de uso aceitável, devolução de ativos, rotulagem da informação e sanitização/descarte seguro de mídias. |
| COBIT 5 / COBIT 2019 | Domínios BAI09 e BAI10 | Gestão do ciclo de vida dos ativos para maximizar valor e minimizar riscos; e gestão do repositório de configuração (CMS/CMDB). |
| CIS Controls v8.1 | Controles Críticos 1 e 2 | Controle e inventário ativo e automatizado de todos os ativos de hardware e softwares instalados na organização. |
| SOX ITGC & IA/LGPD | Asset Lifecycle & SoD / Art. 46 | Rastreabilidade de ativos com impacto nas demonstrações financeiras (depreciação/imobilizado) e localização exata de dados pessoais. |

## 6. FUNDAMENTOS E TERMINOLOGIA

ITAM (IT Asset Management): Conjunto de práticas de negócios que une funções financeiras, contratuais e de inventário para gerenciar o ciclo de vida e as decisões de investimento em ativos de TI.

HAM (Hardware Asset Management): Gestão do ciclo de vida dos componentes físicos (computadores, servidores, roteadores, no-breaks, dispositivos móveis) desde a requisição até o descarte.

SAM (Software Asset Management): Prática para gerenciar e otimizar a compra, implantação, manutenção, utilização e descarte de licenças e contratos de software.

Item de Configuração (CI - Configuration Item): Qualquer componente ou recurso que precisa ser gerenciado para entregar um serviço de TI (ex: servidor, banco de dados, aplicação, documento de SLA).

CMDB (Configuration Management Database): Banco de dados utilizado para armazenar registros de configuração durante todo o seu ciclo de vida, contendo atributos dos CIs e seus relacionamentos.

CMS (Configuration Management System): Conjunto de ferramentas e bancos de dados (incluindo a CMDB, repositórios de licenças, contratos) que gerencia dados de configuração de forma integrada.

Baseline de Configuração (Configuration Baseline): Instantâneo (snapshot) homologado da estrutura de um serviço ou infraestrutura em um momento específico, servindo como referência para auditorias e rollbacks.

Reconciliação de Ativos: Processo automatizado ou manual de comparação entre o inventário físico/lógico real (detectado por sensores) e os registros cadastrais (Financeiro/CMDB).

## 7. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E MODELO DESEJADO

Como cenário de risco de referência, organizações podem enfrentar dados de CMDB desatualizados, compras duplicadas e vulnerabilidades relacionadas a ativos órfãos. A ocorrência e a extensão desses problemas devem ser verificadas por diagnóstico real. O Modelo Operacional Desejado estabelece a descoberta automatizada como fonte primária, com sincronização em tempo real entre o agente de Endpoint (EDR/MDM), sensores de rede, conectores Cloud e o sistema ITSM.

## 8. PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E MATRIZ RACI

| ATIVIDADE DO PROCESSO ITAM / SACM | ITAM MGR | SACM MGR | SYSADMIN | CISO/SOC | BUYER | AUDITOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recebimento, Etiquetagem e Tombamento (HAM) | A | C | R | I | C | I |
| Configuração e Varredura Discovery (CMDB) | C | A | R | C | I | I |
| Gestão e Reconciliação de Licenças (SAM) | A | C | I | I | R | C |
| Auditoria Física e Reconciliação de CIs | A | A | R | C | I | R |
| Mapeamento de Dependências de Serviços | I | A | R | I | I | I |
| Sanitização de Mídias e Descarte Seguro | A | I | R | C | C | I |

## 9. FLUXO DETALHADO DO PROCESSO

O ciclo de vida do ativo e da configuração estende-se por 6 Fases fundamentais:
1. Requisição e Planejamento de Capacidade ➔ 2. Aquisição, Recebimento e Tombamento (Tag) ➔ 3. Descobrimento Automatizado e Carga na CMDB ➔ 4. Operação, Manutenção e Reconciliação Contínua ➔ 5. Reharvesting / Reutilização de Licenças ➔ 6. Desativação, Sanitização e Descarte Homologado.

# 10. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POPs PASSOS A PASSO)

## POP-ATM-001: Aquisição, Recebimento, Etiquetagem (Tagging) e Cadastro de Ativos (HAM/SAM)

| CAMPO DE CONTROLE | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA |
| --- | --- |
| Objetivo Operacional | Garantir que os equipamentos físicos e softwares adquiridos, conforme os critérios e a cobertura definidos sejam tombados, etiquetados com patrimônio/RFID e cadastrados no ITAM antes da liberação para uso. |
| Responsável Execução | Analista de Ativos / Fiel de Almoxarifado de TI |
| Aprovação & Consulta | Gestor de ITAM / Gerente de Suporte |
| Entradas Necessárias | Nota Fiscal, Pedido de Compra (PO), Equipamento Físico ou Termo de Licença |
| Ferramentas Utilizadas | Impressora de Etiquetas de Código de Barras/RFID, Leitor Óptico, Módulo ITAM do ITSM |
| Instruções de Execução | 1. Conferir físico vs Nota Fiscal; 2. Afixar etiqueta patrimonial em local visível do chassi; 3. Ler o QR/BarCode e registrar no ITAM (Modelo, N/S, MAC Address, NF, Valor, Centro de Custo, Garantia); 4. Vincular a licença de SO ao ativo; 5. Alterar status para 'Em Estoque / Homologado'. |
| Perguntas de Verificação | O número de série físico confere com a Nota Fiscal? A etiqueta afixada é inamovível e possui leitura ótica limpa? |
| Saídas Produzidas | Ativo cadastrado no ITAM com status 'In Stock' e etiqueta física afixada |
| Evidências Auditáveis | Registro do Ativo no ITSM com foto da etiqueta e anexo da Nota Fiscal em PDF |

## POP-ATM-002: Descobrimento Automatizado (Discovery), Mapeamento e Carga na CMDB

| CAMPO DE CONTROLE | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA |
| --- | --- |
| Objetivo Operacional | Executar a varredura automatizada da rede e ambientes cloud, identificando novos ativos e construindo a topologia de relacionamentos entre CIs e Serviços. |
| Responsável Execução | Administrador da CMDB / Engenheiro de Monitoramento |
| Aprovação & Consulta | Gestor de SACM / CISO |
| Entradas Necessárias | Faixas de IP (Subnets), Credenciais de Varredura WMI/SSH/SNMP, APIs de Tenant Cloud |
| Ferramentas Utilizadas | Motor de Discovery (ServiceNow Discovery, Device42, GLPI Agent, AWS Config), ITSM/CMDB |
| Instruções de Execução | 1. Agendar varredura diária nas faixas de IP da rede corporativa e contas Cloud; 2. Processar a descoberta de CIs lógicos (OS, Hostname, IPs, Processos, Softwares instalados); 3. Executar o motor de reconciliação para evitar duplicidade de registros; 4. Mapear dependências (Servidor ➔ BD ➔ Aplicação ➔ Serviço de Negócio); 5. Notificar o SACM Manager sobre novos CIs não autorizados. |
| Perguntas de Verificação | Houve algum erro de credencial durante o scan? A topologia detectada reflete o desenho de arquitetura? |
| Saídas Produzidas | CMDB atualizada com novos CIs e mapa de dependências de serviços sincronizado |
| Evidências Auditáveis | Log de execução do Discovery Engine e Relatório de Novos CIs Detectados |

## POP-ATM-003: Auditoria Física, Reconciliação e Tratamento de Discrepâncias de CIs

| CAMPO DE CONTROLE | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA |
| --- | --- |
| Objetivo Operacional | Realizar a amostragem e auditoria física e lógica periódica, comparando a base cadastrada com a realidade operacional para identificar desvios e ativos fantasma. |
| Responsável Execução | Auditor Interno de Ativos / Analista de SACM |
| Aprovação & Consulta | Gestor de ITAM / Comitê de Governança de TI |
| Entradas Necessárias | Base Cadastral do ITAM/CMDB, Leitor Móvel RFID/BarCode, Lista de Amostragem |
| Ferramentas Utilizadas | Coletor de Dados Móvel, Script de Reconciliação Lógica (SQL/Python), ITSM |
| Instruções de Execução | 1. Extrair amostragem de 10% dos ativos cadastrados por site/departamento; 2. Realizar varredura física in loco lendo as etiquetas de patrimônio; 3. Executar script de reconciliação comparando Active Directory, EDR e CMDB; 4. Classificar divergências em: 'Ativo Não Encontrado', 'Localização Incorreta', 'Usuário Divergente' ou 'Software Não Autorizado'; 5. ABRIR TICKET DE INVESTIGAÇÃO para desvios e ajustar a base após aprovação. |
| Perguntas de Verificação | Qual o percentual de acurácia da amostra? O desvio identificado indica falha no processo de movimentação? |
| Saídas Produzidas | Relatório de Acurácia da CMDB e Reconciliação Patrimonial |
| Evidências Auditáveis | Laudo de Auditoria assinado pelo Auditor e Tickets de Ajuste Cadastral |

## POP-ATM-004: Gestão do Ciclo de Vida de Licenças de Software (SAM) e Reharvesting

| CAMPO DE CONTROLE | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA |
| --- | --- |
| Objetivo Operacional | Garantir o compliance contínuo de licenciamento e executar a colheita (reharvesting) de licenças atribuídas a usuários inativos ou com software subutilizado. |
| Responsável Execução | Analista de SAM / Administrador de Software |
| Aprovação & Consulta | Gestor de ITAM / Gerente de Compras |
| Entradas Necessárias | Relatório de Uso de Software (Metering Log), Lista de Demissão (RH), Contratos de Software |
| Ferramentas Utilizadas | Ferramenta de SAM / Software Metering (Flexera, Snow, Micro Focus, Microsoft Admin Center) |
| Instruções de Execução | 1. Importar dados de consumo real de licenças (Metering) nos últimos 60 dias; 2. Identificar instalações com zero uso há mais de 45 dias; 3. Notificar o usuário e gestor sobre a desinstalação automática programada; 4. Executar script de desinstalação remota e revogar a licença no portal do fabricante; 5. Retornar a licença para o pool de disponibilidade 'Disponível para Reatribuição'. |
| Perguntas de Verificação | O software desinstalado possui restrição contratual? A revogação no portal SaaS foi confirmada por API? |
| Saídas Produzidas | Licença recuperada para o pool corporativo e economia financeira contabilizada |
| Evidências Auditáveis | Relatório de Software Metering e Comprovante de Reharvesting de Licença |

## POP-ATM-005: Desativação, Desmilitarização (Sanitização de Dados) e Descarte Seguro

| CAMPO DE CONTROLE | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA |
| --- | --- |
| Objetivo Operacional | Assegurar que ativos obsoletos ou danificados sejam desativados, limpos de qualquer dado corporativo e descartados em conformidade com a LGPD e normas ambientais. |
| Responsável Execução | Técnico de Infraestrutura / Especialista em Segurança Física |
| Aprovação & Consulta | CISO / Gestor de ITAM / Engenheiro Ambiental |
| Entradas Necessárias | Ativo Obsoleto/Danificado, Termo de Baixa Patrimonial, Software de Wipe Homologado |
| Ferramentas Utilizadas | Blancco Data Eraser / KillDisk, Desmagnetizador (Degausser), Triturador de Mídias |
| Instruções de Execução | 1. Alterar status do ativo para 'Aguardando Descarte / Isolado'; 2. Remover o ativo da rede e revogar todos os acessos e certificados associados; 3. Executar a sanitização lógica das mídias digitais (Sobregravação algoritmo DoD 5220.22-M ou NIST SP 800-88); 4. Caso a mídia esteja defeituosa, submeter à destruição física (desmagnetização/trituração); 5. Emitir o Certificado de Destruição Segura de Dados e entregar ao reciclador homologado WEEE. |
| Perguntas de Verificação | O algoritmo de wipe foi concluído com zero erros? A empresa de descarte possui licença ambiental válida? |
| Saídas Produzidas | Ativo baixado patrimonialmente, mídia sanitizada e certificado ambiental anexado |
| Evidências Auditáveis | Certificado de Sanitização/Destruição de Dados (NIST 800-88) e Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) |

## 11. REGRAS DE NEGÓCIO, DECISÕES E EXCEÇÕES

Regra proposta para equipamentos sem identificação: definir controles para evitar conexão de ativos não identificados, com exceções documentadas para contingência, testes, ativos de terceiros e dispositivos sem patrimônio próprio.

Regra proposta para descarte: não liberar doação, venda ou descarte de computador, servidor ou mídia antes de executar e registrar a sanitização apropriada ao tipo de mídia e à classificação dos dados, conforme procedimento aprovado e referência técnica validada.

Regra proposta de inatividade: dispositivos móveis ou laptops sem check-in no agente de gestão por mais de 30 dias poderão ter o acesso corporativo bloqueado preventivamente, após validação de exceções, impacto operacional, comunicação e processo de recuperação.

Segregação de Funções (SoD): O profissional responsável por aprovar a compra do ativo NÃO pode ser o mesmo a atestar o recebimento físico e dar baixa no patrimônio.

## 12. RISCOS, CONTROLES INTERNOS E EVIDÊNCIAS (RCSA)

| RISCO OPERACIONAL | IMPACTO POTENCIAL | CONTROLE MITIGANTE | EVIDÊNCIA AUDITÁVEL | NORMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso de Software Não Licenciado | Multas contratuais, processos judiciais e contaminação por malware | Varredura mensal de SAM e bloqueio de instalação via GPO/MDM | Relatório de Software Metering e Termos de Licença | SOX / ISO 27001 A.8.1 |
| Vazamento de Dados em Descarte | Vazamento de dados pessoais (LGPD), multas da ANPD e dano reputacional | Sanitização obrigatória NIST 800-88 e Certificado de Destruição | Certificado de Wipe emitido pela ferramenta Blancco | LGPD / ISO 27001 A.8.14 |
| Ativos Órfãos / Shadow IT | Pontas cegas na rede expostas a ataques ciber sem patches | Discovery diário automatizado e isolamento em VLAN Quarantine | Log de varredura do motor de Discovery | CIS Controls 1 e 2 |
| CMDB Desatualizada | Falha na análise de impacto de GMUD e aumento do MTTR em P1 | Auditoria trimestral por amostragem e reconciliação automática | Laudo de Acurácia da CMDB (≥ 95%) | ISO 20000-1 Cl. 8.2.7 |

## 13. INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO (KPIS)

| INDICADOR (KPI) | FÓRMULA DE CÁLCULO | META PROPOSTA | FONTE DE DADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Acurácia da CMDB | (CIs Validados sem Divergência / Total de CIs Auditados) * 100 | ≥ 95% | Relatório de Reconciliação |
| Compliance de SAM | (Licenças Instaladas Legítimas / Licenças Adquiridas) * 100 | 100% | Ferramenta de SAM |
| Taxa de Ativos Não Mapeados | (Ativos Detectados Fora do Cadastrado / Total de Ativos) * 100 | ≤ 2% | Logs de Discovery / NAC |
| Índice de Reharvesting | (Licenças Reutilizadas / Total de Licenças Solicitadas) * 100 | ≥ 15% | Painel ITAM / ITSM |

## 14. PLANO DE IMPLANTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO (ROADMAP 60 DIAS)

A implantação do processo ITAM/SACM divide-se em 4 Fases sucessivas:
• Fase 1 (Dias 1-15): Definição de Taxonomia de CIs, Políticas e Configuração do Módulo ITAM/CMDB no ITSM.
• Fase 2 (Dias 16-30): Implantação de Agentes de Discovery, Conectores Cloud e Carga Inicial de Ativos.
• Fase 3 (Dias 31-45): Homologação dos Motores de Reconciliação, Treinamento das Equipes e Ajuste de Mapeamento de Serviços.
• Fase 4 (Dias 46-60): Go-Live Oficial, Primeira Auditoria de Amostragem e Entrada em Regime de Sustentação.

# 15. ANEXOS OPERACIONAIS PRÁTICOS (KITS TURN-KEY)

## ANEXO A: MINUTA DA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DE ATIVOS E CONFIGURAÇÃO (POL-TI-007)

A seguir apresenta-se uma minuta de política para revisão, homologação e eventual assinatura da Diretoria Executiva; não está aprovada nem vigente:

📌 MINUTA DE DOCUMENTO NORMATIVO — NÃO APROVADA — REGISTRO POL-TI-007 POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DE ATIVOS E CONFIGURAÇÃO DE TI (POL-TI-007) 1. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA: Esta política estabelece as diretrizes para requisição, recebimento, inventário, uso, manutenção, salvaguarda de licenças e descarte seguro de todos os ativos de tecnologia e itens de configuração da Organização. 2. DIRETRIZES GERAIS DE PROPRIEDADE E USO: a) Todos os equipamentos, licenças de software, contas em nuvem e dados corporativos são de propriedade exclusiva da Organização. b) É terminantemente proibida a instalação de softwares não homologados ou jogos em dispositivos corporativos. c) Todo usuário é fiel depositário do equipamento atribuído a ele, devendo zelar por sua integridade física e reportar imediatamente perdas ou danos. 3. CONFORME DE LICENCIAMENTO (SAM): A Organização mantém compromisso inegociável com a propriedade intelectual. O uso de software sem licença válida constitui falta grave passível de demissão por justa causa e sanções legais. 4. SANITIZAÇÃO DE DADOS E LGPD: Nenhuma mídia magnética ou digital poderá ser descartada ou alienada sem passar pelo procedimento homologado de destruição/sanitização de dados (POP-ATM-005) com emissão de certificado. 5. VIGÊNCIA E SANÇÕES: Esta política entra em vigor na data de sua publicação. O descumprimento sujeitará o infrator às penalidades disciplinares previstas no Regulamento Interno e na legislação vigente.

## ANEXO B: DICIONÁRIO DE DADOS DA CMDB (TAXONOMIA E CAMPOS OBRIGATÓRIOS)

| CLASSE DE CI | EXEMPLO DE ATIVO | ATRIBUTOS OBRIGATÓRIOS | RELACIONAMENTOS PADRÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| cmdb_ci_hardware | Servidor Dell PowerEdge R750 | Tag Patrimônio, Serial Number, Modelo, Processador, RAM, Localização Física, Status | Runs On ➔ Rack / Connects To ➔ Switch / Hosts ➔ Virtual Machine |
| cmdb_ci_vm | VM AWS EC2 Linux RedHat | Instance ID, IP Privado, IP Público, vCPU, RAM, Region, Subnet ID, Environment | Runs On ➔ Hypervisor / Hosts ➔ Database Engine |
| cmdb_ci_db_instance | Instância Oracle 19c Prod | DB Name, Version, Port, Data Size, Owner, Backup Schedule, Character Set | Depends On ➔ VM / Used By ➔ ERP Application |
| cmdb_ci_appl | Módulo ERP Faturamento | App Name, Version, Criticality (Tier 1-3), Business Owner, Support Group | Depends On ➔ DB Engine / Supports ➔ Business Service |
| cmdb_ci_service | Serviço Emissão de NF-e | Service Name, SLA Associated, Business Value, Business Owner, Status | Consists Of ➔ ERP Application |

## ANEXO C: FORMULÁRIO E LAUDO DE SANITIZAÇÃO DE DADOS / SANITIZATION CERTIFICATE

| CAMPO DE CERTIFICAÇÃO | REGISTRO AUDITÁVEL DE DESTRUIÇÃO DE DADOS |
| --- | --- |
| Identificação do Ativo / Mídia | Exemplo fictício de mídia/ativo — substituir por registro real somente após validação |
| Método de Sanitização Utilizado | Sobregravação Lógica Algoritmo NIST SP 800-88 Rev 1 (Purge) - 3 Passagens |
| Ferramenta Homologada | Blancco Drive Eraser v6.15 - Licença ID: BDE-2026-99482 |
| Resultado da Verificação | EXEMPLO FICTÍCIO — resultado ilustrativo; não constitui evidência real de sanitização |
| Data e Hora do Procedimento | Data/hora fictícia de exemplo — não comprova execução real |
| Responsável Técnico e CISO | Técnico: Carlos Eduardo (Matrícula 4410) ¦ Visto CISO: Marcella Santos |

## ANEXO D: MATRIZ DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM ITAM / SACM

| PÚBLICO ALVO | MÓDULO DE TREINAMENTO | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | CARGA HORÁRIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Féis de Almoxarifado / Suporte N1 | Operação de Tombamento e HAM | Etiquetagem RFID, Leitura Óptica, Registro de Ativos no ITSM, POP-ATM-001 | 4 Horas (Prático) |
| Administradores de Redes/Cloud | Discovery Engine e CMDB Ops | Configuração de Scans, Credenciais WMI/SSH, Reconciliação, POP-ATM-002 | 8 Horas (Hands-on) |
| Compradores / Gestores de TI | SAM Compliance e FinOps | Gestão de Licenciamento Software Metering, Reharvesting, POP-ATM-004 | 4 Horas (Teórico/Prático) |

Nota de planejamento: o roadmap específico de 60 dias é uma estimativa indicativa para organização inicial do processo, não uma garantia de implantação completa. O programa integrado considera implantação inicial em 90 dias e evolução/maturação de até 18 meses. Ajustar cronograma conforme diagnóstico, volume e diversidade de ativos, integrações, qualidade dos dados, recursos, dependências e riscos reais.