REGISTRO INTEGRADO DE RISCOS, PREMISSAS E DEPENDÊNCIAS

Programa Integrado de Governança, Serviços e Segurança de TI — SGS/SGSI

Versão 1.0 | 26/10/2026 | Artefato conceitual para portfólio profissional

# 1. Objetivo e limites

Este registro consolida riscos, premissas e dependências plausíveis para o case conceitual SGS/SGSI. Os itens são hipóteses de planejamento, não riscos identificados em uma organização real, nem evidência de ocorrência, aprovação ou tratamento executado.

As classificações de probabilidade e impacto são avaliações preliminares ilustrativas. Devem ser recalibradas com dados reais, apetite a risco, criticidade dos serviços, controles existentes e responsáveis formais antes de qualquer uso operacional.

Horizonte de referência do programa: até 90 dias para implantação inicial e até 18 meses para evolução/maturação. Cronogramas específicos de 60 dias, quando usados em projetos, são estimativas sujeitas à validação.

# 2. Escalas de avaliação propostas

| Nível | Probabilidade | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Baixo | Pouco provável no horizonte considerado, conforme evidência a validar. | Efeito limitado, reversível e sem comprometimento relevante de serviço, segurança, conformidade ou custo. |
| Médio | Possível; existem condições que podem favorecer sua ocorrência. | Impacto moderado em prazo, qualidade, custo, experiência ou controle. |
| Alto | Provável ou com fatores relevantes de exposição presentes. | Impacto significativo em serviço crítico, segurança, obrigação, continuidade, orçamento ou confiança. |

# 3. Registro inicial de riscos

Os níveis são ilustrativos. “Média” e “Alta” representam avaliações iniciais para discussão, não uma classificação quantitativa derivada de dados.

| ID / risco | Escopo | P/I inicial | Impacto potencial | Resposta proposta | Responsável proposto | Indicador de acompanhamento / observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 Escopo excessivo para a capacidade disponível | Programa | Média / Alto | Atraso, execução superficial e competição por recursos. | Fatiar entregas; priorizar serviços críticos; validar capacidade e patrocinador. | Líder do programa + patrocinador | Roadmap e capacidade validados; marcos replanejados. Risco de planejamento; sem avaliação organizacional real. |
| R-02 Dependência de dados incompletos ou inconsistentes | Todos | Alta / Alto | KPIs pouco confiáveis, inventário divergente e decisões inadequadas. | Definir proprietários de dados, regras de qualidade, reconciliação e baseline. | Gestores de processo/dados | Fontes e regras de qualidade documentadas; divergências acompanhadas. Probabilidade/impacto ilustrativos. |
| R-03 Baixa adesão dos usuários e equipes | Todos | Média / Alto | Uso de canais paralelos, baixa adoção e processos contornados. | Plano de comunicação, capacitação, feedback e acompanhamento da adoção. | Líder do programa + gestão de mudança | Participação, feedback e adoção medidos com método definido. Depende de contexto cultural e operacional. |
| R-04 Papéis e alçadas de decisão ambíguos | Governança / Mudanças / Segurança | Média / Alto | Atrasos, aprovações conflitantes e lacunas de accountability. | Validar RACI, autoridades, substitutos, escalonamentos e segregação. | Patrocinador + donos de processo | Matriz aprovada pela autoridade competente (se aplicável ao cenário real). No case, matriz é proposta não aprovada. |
| R-05 Cronogramas locais incompatíveis com o roadmap integrado | Roadmap / projetos | Média / Alto | Conflitos de dependências e expectativas de prazo irreais. | Harmonizar 90 dias de implantação inicial e maturação até 18 meses; tratar 60 dias como estimativa local. | Líder do programa | Cronogramas e dependências conciliados no roadmap. Ponto de controle editorial identificado. |
| R-06 Mudança mal avaliada causa indisponibilidade | Mudanças / Incidentes / Continuidade | Média / Alto | Falha de serviço, rollback, perda de dados ou impacto em usuários. | Classificação por risco; testes; janela; autorização; plano de rollback; validação pós-mudança. | Gestor de Mudanças + dono do serviço | Registros completos, critérios de sucesso e revisão pós-implementação. Não implica ocorrência real. |
| R-07 Automação destrutiva executada sem validação suficiente | Ativos / Segurança / Operação | Baixa a Média / Alto | Exclusão, bloqueio, alteração ou interrupção indevida. | Detectar → notificar → janela de correção → validar proprietário/criticidade → aprovar/executar → rollback/recuperação → trilha auditável. | Operação + Segurança + dono do serviço | Teste seguro, autorização rastreável e recuperação testada. Probabilidade deve ser recalibrada conforme desenho técnico. |
| R-08 Incidentes recorrentes não geram análise de causa | Incidentes / Problemas | Média / Médio a Alto | Reincidência, esforço operacional e degradação de serviço. | Critérios de abertura de problema, análise de causa, KEDB e validação da solução. | Gestor de Problemas | Tendência de recorrência e eficácia das ações acompanhadas. Indicadores dependem de taxonomia consistente. |
| R-09 Metas de KPI definidas sem baseline | Desempenho / todos | Alta / Médio a Alto | Metas arbitrárias, comportamento disfuncional e reporte enganoso. | Estabelecer baseline, fórmula, fonte, tolerância e janela antes de fixar metas. | Dono do KPI + governança | Definições versionadas e baseline validada. As metas atuais permanecem a estabelecer. |
| R-10 Referências normativas interpretadas incorretamente | SGSI / Continuidade / Auditoria | Média / Alto | Controles inadequados ou alegações infundadas de conformidade. | Verificar edição oficial, escopo, aplicabilidade e interpretação com competência técnica/jurídica apropriada. | Segurança + Compliance/Risco | Referências e justificativas documentadas; sem alegação sem evidência. Referências do case são de trabalho. |
| R-11 Evidências simuladas confundidas com evidências reais | Documentação / Auditoria | Média / Alto | Perda de credibilidade ou representação enganosa de execução. | Rotular dados e artefatos ilustrativos; separar modelo, plano, evidência de teste e evidência operacional. | Dono documental + revisor | Rótulos claros e índice documental atualizado. Controle editorial central do portfólio. |
| R-12 Custos e ROI calculados com premissas frágeis | FinOps / programa | Média / Alto | Decisão financeira inadequada ou promessa de benefício não demonstrada. | Centralizar premissas; testar cenários; separar estimativa, orçamento aprovado e benefício realizado. | Finanças/FinOps + patrocinador | Premissas rastreáveis, análise de sensibilidade e validação financeira. Valores do case são estimativas quando assim indicados. |
| R-13 Fornecedor crítico não atende níveis ou obrigações | Fornecedores / serviços | Média / Alto | Indisponibilidade, risco contratual e dependência excessiva. | Segmentar criticidade, monitorar SLA, revisar continuidade e planos de ação. | Gestor de Fornecedores + dono do serviço | Avaliações periódicas e ações de fornecedor acompanhadas. Necessita dados contratuais reais para classificação. |
| R-14 Recuperação de desastre não atende RTO/RPO | Continuidade | Baixa a Média / Alto | Interrupção prolongada e perda de dados além da tolerância. | Definir RTO/RPO com negócio; testar restauração e recuperação; tratar falhas e repetir testes. | Gestor de Continuidade + negócio | Testes evidenciados e critérios de recuperação atingidos. Não assumir sucesso antes de teste. |
| R-15 Inventário/CMDB desatualizado afeta decisões e resposta | Ativos / Mudanças / Segurança | Média / Alto | Ativos não gerenciados, impacto desconhecido e resposta lenta. | Definir escopo, proprietário, reconciliação e gatilhos de atualização. | Gestor de Ativos/Configuração | Acurácia e cobertura medidas com amostragem definida. Baseline ainda a estabelecer. |
| R-16 Consumo tecnológico excede previsão ou capacidade | FinOps / capacidade | Média / Médio a Alto | Custos inesperados, degradação ou falta de capacidade. | Alertas, previsão, análise de tendências, orçamento e limites de consumo com exceções controladas. | FinOps + gestor de capacidade | Desvios analisados e planos de ação registrados. Depende de dados de consumo. |
| R-17 Conflito entre rapidez de entrega e controles de segurança | Mudanças / DevOps / SGSI | Média / Alto | Controles ignorados ou mudanças excessivamente lentas. | Controles proporcionais ao risco; automação de verificações; exceções temporárias aprovadas e revisadas. | Gestor de Mudanças + Segurança | Evidência de controle e tempo de fluxo acompanhados em conjunto. Não resolver com isenção geral de controle. |
| R-18 Ações corretivas ficam abertas além do prazo | CSI / Auditoria / Segurança | Média / Médio a Alto | Risco permanece sem tratamento e achados se repetem. | Dono e prazo por ação; escalonamento por criticidade; validação de eficácia antes do encerramento. | Dono da ação + governança | Ações vencidas, risco residual e eficácia reportados. Auditoria acompanha com independência apropriada. |

# 4. Registro de premissas

| ID / premissa | Premissa | Por que importa | Status | Responsável por validar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Patrocínio e autoridade decisória serão designados | Necessário para decisões transversais, prioridade e resolução de conflitos. | A confirmar | Patrocinador / governança |
| P-02 | Serviços e ativos críticos terão critérios de criticidade definidos pelo negócio | Base para prioridade, continuidade, segurança e exceções. | A validar | Negócio + donos de serviço |
| P-03 | Haverá acesso autorizado a fontes de dados de ITSM, inventário, monitoramento, finanças e fornecedores | Necessário para baseline e KPIs; acesso sujeito a segurança e privacidade. | A validar | Proprietários de dados |
| P-04 | A implantação inicial será planejada para até 90 dias, com maturação até 18 meses | Horizonte de referência do programa; sujeito a capacidade e dependências. | Premissa do case | Líder do programa |
| P-05 | Planos locais de 60 dias são estimativas, não prazo universal | Ajustar conforme escopo, criticidade, recursos e dependências. | Premissa do case | Gestores de projeto/processo |
| P-06 | Metas de KPI serão definidas após baseline e validação | Evita metas arbitrárias ou alegações sem evidência. | Regra de governança proposta | Donos dos KPIs |
| P-07 | As normas e frameworks serão usados como referências de trabalho até verificação de edição e aplicabilidade | Evita afirmar conformidade sem avaliação e evidência. | Regra de governança proposta | Segurança / Compliance |
| P-08 | Registros, resultados e dados de exemplo no portfólio serão identificados como simulados | Mantém distinção entre projeto conceitual e execução real. | Premissa do case | Dono documental |
| P-09 | As equipes terão capacidade para participar de desenho, testes e capacitação, após priorização | Pode exigir ajuste de escopo ou faseamento se a capacidade for limitada. | A validar | Gestores funcionais |
| P-10 | Decisões financeiras e de ROI exigirão premissas rastreáveis e validação financeira | Separar projeção, orçamento aprovado e benefício realizado. | Regra de governança proposta | Finanças / patrocinador |

# 5. Registro de dependências

| ID / dependência | Pré-requisito / entrada | Dependência para | Responsável proposto | Controle / observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 Documento Mestre e governança | Definição de escopo, objetivos, princípios e alçadas | Roadmap e todos os projetos | Patrocinador / líder do programa | Confirmar escopo e autoridade antes de fechar prioridades. |
| D-02 Roadmap consolidado | Sequenciamento, marcos e capacidade compartilhada | Todos os projetos | Líder do programa | Harmonizar horizonte de 90 dias e maturação até 18 meses. |
| D-03 Catálogo e criticidade de serviços | Serviços, donos, usuários, dependências e impacto | SLA, incidentes, continuidade, segurança, capacidade | Donos de serviço / negócio | Sem catálogo confiável, SLA e prioridade podem ser inconsistentes. |
| D-04 Inventário ITAM/CMDB | Ativos, relacionamentos e criticidade | Mudanças, incidentes, segurança, continuidade | Gestor de Ativos/Configuração | Definir escopo, reconciliação e qualidade mínima. |
| D-05 ITSM e taxonomia de registros | Categorias, prioridades, estados, timestamps e vínculo de registros | Incidentes, problemas, mudanças, KPIs | Gestores de processo / ferramenta | Definir taxonomia antes de comparar métricas. |
| D-06 Fontes e dicionário de KPIs | Fórmulas, fontes, baseline, donos e regras de qualidade | Projeto 10 e reportes de todos os projetos | Donos dos KPIs / dados | Metas dependem de baseline validada. |
| D-07 RACI e glossário | Papéis, termos e autoridade consistente | Todos os documentos | Líder do programa / governança | Validar a matriz antes de atribuir responsabilidade formal. |
| D-08 Avaliação de risco e controles | Criticidade, ameaças, controles e aceites de risco | SGSI, mudanças, continuidade, fornecedores | Segurança / risco / negócio | Requisitos devem refletir contexto e obrigações reais. |
| D-09 Requisitos de continuidade | BIA, RTO/RPO, estratégia e validação do negócio | Projeto 05, serviços críticos, fornecedores | Negócio + continuidade | RTO/RPO não devem ser presumidos pelo time de TI isoladamente. |
| D-10 Contratos e dados de fornecedores | SLA, obrigações, dependências e planos de continuidade | Projeto 08, SLM, continuidade, FinOps | Gestor de fornecedor / jurídico / negócio | Exige análise contratual e validação apropriada. |
| D-11 Dados financeiros e consumo | Faturas, custos, previsão, tags/alocação e unidades | FinOps, capacidade, ROI | Finanças / FinOps | Comparar períodos e escopos equivalentes. |
| D-12 Plano de comunicação e capacitação | Públicos, mensagens, calendário, materiais e feedback | Adoção de processos em todos os projetos | Gestão da mudança / líderes | Coordenar com marcos e janelas operacionais. |
| D-13 Teste e evidência | Critérios, ambiente, aprovação, logs, rollback e aceite | Mudanças, segurança, continuidade, auditoria | Donos de processo / segurança / negócio | Definir critérios antes de executar testes. |

# 6. Cadência de revisão e escalonamento

Revisão inicial proposta: quinzenal durante a implantação inicial; mensal durante a maturação, ajustada à criticidade e ao ritmo do programa.

Escalonar imediatamente riscos com potencial de afetar serviço crítico, segurança, privacidade, obrigação legal/contratual ou integridade de dados, conforme o fluxo formal definido.

Cada risco ativo deve ter dono, resposta, prazo, indicador de alerta e decisão documentada sobre risco residual.

Riscos aceitos devem registrar autoridade competente, justificativa, prazo de validade e condições de reavaliação.

Premissas invalidadas devem gerar avaliação de impacto no roadmap, escopo, custo, cronograma e indicadores.

Dependências atrasadas devem ser registradas com responsável, data necessária, impacto e plano alternativo.

# 7. Histórico e status documental

Versão 1.0 — primeira consolidação conceitual de riscos, premissas e dependências. As avaliações são ilustrativas e devem ser validadas; nenhum item representa por si só um risco real confirmado, ação executada ou aprovação organizacional.